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PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Lp.
	Wyszczególnienie


	Plan


	Wykonanie

	I.
	STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2006 ROKU 


	3.262.250,21
	3.262.250,21

	II.


	PRZYCHODY

 
	4.270.000,00
	4.966.985,48

	1.
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego


	4.170.000,00
	4.947.568,42

	
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat


	
	

	2.
	Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta


	50.000,00
	19.228,00

	
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat


	
	

	3.
	Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
	50.000,00
	189,06

	
	§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


	
	


	Lp.
	Wyszczególnienie


	Plan


	Wykonanie

	III.
	WYDATKI


	7.524.805,72


	5.731.023,80

	
	Wydatki bieżące


	2.356.630,00
	2.171.909,63

	1.
	Zazielenienie terenów miasta

§ 2440 –  Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych


	820.000,00

4.000,00

270.000,00

546.000,00


	801.398,94

4.000,00

267.730,34

529.668,60

	
	Wykonanie:

· Zakupiono nasiona traw i nawozów sztucznych do wykonania nowego trawnika przy Szkole Podstawowej Nr 20 ,

· Zakupiono humus, rośliny i mieszanki traw przeznaczone do wykonania trawnika przy Szkole Podstawowej Nr 5,

· Zakupiono rośliny dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

· Zakupiono drzewka ozdobne i krzewy w celu zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum Nr 8,

· Zakupiono krzewy w celu nasadzenia żywopłotu wokół Przedszkola Nr 34,

· Zakupiono drzewa ozdobne i krzewy oraz wykonano nasadzenia na terenach gminnych,

· Zagospodarowano wewnętrzne patio (budowa partii skalnych ukwieconych bylinami, wrzosami, iglakami), nasadzono krzewy, utwardzono kostką kamienną wyjścia na patio na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”,

· Dokonano pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta,

· Dokonano korekty koron drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci i przechodniów na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 17,

· Wykonywano lepowanie pni i zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach,


	
	


	Lp.
	Wyszczególnienie


	Plan


	Wykonanie

	
	· Wykonano rekultywację części starych trawników, uzupełnienie nasadzeń oraz prace pielęgnacyjne drzew, krzewów ozdobnych i trawników na terenie przy Domu Studenckim „Wcześniak”,

· Wykonano nasadzenia krzewów z pełną zaprawą dołu razem z mulczowaniem skupin po posadzeniu oraz rozłożeniem maty przeciw chwastom na terenie Przedszkola Nr 4,

· Wykonano prace pielęgnacyjne w drzewostanie wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 3,

· Wykonano pielęgnację drzewostanu oraz korektę koron drzew i cięcia techniczne na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wywozem i utylizacją,

· Wykonano pielęgnację drzew na terenie Ogrodu Jordanowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa,

· Wykonano niecki i otwory do podlewania i nawożenia kasztanowca – pomnika przyrody na Pl. Narutowicza,

· Wykonano nasadzenia krzewów na terenie Skarpy Wiślanej,

· Wykonano pielęgnację w drzewostanie na następujących obiektach: zieleniec przy ul. Kawieckiego, Park Broniewskiego, Skarpa Wiślana – Żupy Solne i Bulwar, zieleniec przy ul. Środkowej,


	
	

	2.
	Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	56.000,00

50.000,00

6.000,00


	6.058,00

6.058,00

-

	
	Wykonanie:
· Sporządzono opracowanie dotyczące wydania pozwolenia na instalację ubojni dla PZD SADROB S.A. w Płocku,

· Zakupiono abonament „Prawo ochrony środowiska” od Polskiego Wydawnictwa Profesjonalnego Sp. z o.o.,

· Opłacono roczny abonament za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku na serwerze www.sios.pl,
· Wykonano pomiar hałasu w dwóch punktach w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie miasta,

· Zakupiono publikację „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska”.


	
	


	Lp.
	Wyszczególnienie


	Plan


	Wykonanie

	3.
	Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
	100.000,00

218,00

99.782,00
	32.489,19

218,00

32.271,19

	
	Wykonanie:

· Zakup grzejnika olejowego,

· Wywóz wód roztopowych z ulicy Warmińskiej,

· Wywóz nieczystości płynnych z ulicy Gmury,

· Wywóz wód opadowych z ulicy Korczaka,

· Dostawa wody pitnej dla mieszkańców ulic: Szkutniczej, Granicznej, Jordanowskiej, Wesółka, Grabówka,

· Realizacja przedsięwzięć mających na celu prowadzenie kwarantanny psów i kotów podejrzanych o chorobę wścieklizny.


	
	

	4.
	Prace termomodernizacyjne 

§ 4270 – Zakup usług remontowych
	1.064.130,00
	1.062.083,55

	
	Zakres rzeczowy:


	
	

	
	· Wykonanie termomodernizacji budynków gminnych: ul. Bukowa 40, ul. Dobrowolskiego 11, ul. Zduńska 13, ul. Kwiatka 10 – wykonano termomodernizację budynku przy ul. Bukowa 40,

	64.000,00
	61.953,55

	
	· Wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych: Zespół  Szkół Zawodowych Nr 6, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 3, Miejskie Przedszkole przy ul. Pocztowej w Borowiczkach – w ramach zadania wykonano kotłownię ekologiczną, wymianę okien, docieplono budynek Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Pocztowej w Borowiczkach; docieplono część elewacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej; termomodernizację budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6; termomodernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz docieplenie dachu Szkoły Podstawowej Nr 3.


	1.000.130,00
	1.000.130,00


	Lp.
	Wyszczególnienie


	Plan


	Wykonanie

	5.
	Remont kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 

§ 4270 – Zakup usług remontowych
	100.000,00
	98.796,14

	
	Wykonanie:

· Wykonano zewnętrzną kanalizację sanitarną jako kontynuacja robót rozpoczętych w 2005 roku.
	
	

	6.
	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	135.000,00
	89.950,00

	
	Wykonanie:

· Zakupiono 500 sztuk metalowych koszy na odpady do zamontowania na terenie miasta.


	
	

	7.
	Modernizacja urządzeń do zbierania i odprowadzania wód opadowych w obrębie Skarpy Wiślanej

§ 4270 – Zakup usług remontowych
	50.000,00
	50.000,00

	
	Wykonanie:

· Wykonano odwodnienia liniowe ujmujące i odprowadzające wody opadowe z obszaru Katedry i tak zwanej starej ul. Mostowej.


	
	

	8.
	Remont węzła centralnego ogrzewania 
§ 4270 – Zakup usług remontowych
	31.000,00
	30.988,00

	
	Wykonanie:

· Wykonano remont węzła centralnego ogrzewania w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej.


	
	

	9.
	Opłaty za prowadzenie rachunku 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
	500,00
	145,81


	Lp.
	Wyszczególnienie


	Plan


	Wykonanie

	
	Wydatki inwestycyjne


	5.168.175,72
	3.559.114,17

	1.
	Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	200.000,00
	50.701,25

	
	Zakres rzeczowy:


	
	

	
	· Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki Nr 7,


	70.000,00
	-

	
	· Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego oraz remont istniejącego w budynkach przy ul. Kolegialnej Nr 11 i Nr 13 – wykonano węzeł i przyłącze cieplne w budynku przy ul. Kolegialna 11.


	130.000,00
	50.701,25

	2.
	Zadania z zakresu ochrony wód

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	1.562.860,00
	1.232.021,57

	
	Zakres rzeczowy:
	
	

	
	· Budowa oczyszczalni wód opadowych “Grabówka” – wykonano umocnienie gabionami dna i skarp rowu do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki deszczowe.


	182.000,00
	181.997,62

	
	· Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (likwidacja szamb) dla budynków przy ul. Żyznej Nr 4 i Nr 4B – wykonano przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zamontowano miski ustępowe w budynkach przy ul. Żyznej Nr 4 i Nr 4B.


	150.000,00
	73.162,12

	· 
	· Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu dla Powodzian przy ul. Miodowej - Jar,


	215.000,00


	-

	
	· Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie od Jaru „Abisynia” do Domu Technika – wykonano utwardzenie alejek wraz z ich właściwym odwodnieniem, schody zejściowe w rejon Zalewu Sobótka stanowiące podporę zbocza skarpy, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia oraz dokonano likwidacji lokalnych osuwisk i przejawów erozji na Skarpie Wiślanej.


	1.000.000,00
	961.001,83

	
	· Budowa oczyszczalni wód opadowych „Wiadukt” – Eco Drain – wykonano wymianę wkładów „Aikaterisil” w ilości 260 sztuk.


	15.860,00
	15.860,00

	3.
	Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą - wykonano kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Gościniec

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	450.000,00
	78.708,64

	4.
	Budowa w ramach programu „Sięgnij po słońce” instalacji solarnej na budynku Hospicjum Płockiego, przeznaczonej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – wykonano instalację solarną na budynku Hospicjum Płockiego.
§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

                zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	55.315,72
	55.314,36

	5.
	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem – wykonano częściowo kanalizację deszczową w ulicach: Asnyka i Mehoffera
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	80.000,00
	50.007,80

	6.
	Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) – wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Malinowej i Chabrowej
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	350.000,00
	61.760,41

	7.
	Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta – wykonano kanalizację deszczową w ulicy Popłacińskiej

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	450.000,00
	450.000,00

	8.
	Budowa ulicy Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą – wykonano kanalizację deszczową w ulicach Dziedziniec i Ośnicka
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	200.000,00
	193.645,15

	9.
	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą - wykonano kanalizację deszczową dla odwodnienia parkingu przy kościele św. Krzyża
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	30.000,00
	27.314,77

	10.
	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo) - wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Mazowieckiej
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	1.060.000,00
	1.020.689,37

	11.
	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą - wykonano kanalizację deszczową w ulicy Tumskiej
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	730.000,00
	338.950,85

	IV.
	ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU


	-


	1.139.206,49

	V.


	STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU 


	7.444,49
	1.359.005,40
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