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WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 


Plan 
 29.095.834,28 zł.

Wykonanie
29.004.965,35 zł.

w tym niewygasające

 9.988.944,25 zł. 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 


Plan 
 29.095.834,28 zł.

Wykonanie 
29.004.965,35 zł.

w tym niewygasające

   9.988.944,25 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 29.053.441,50 zł.

Wykonanie 
 28.962.660,61 zł.

w tym niewygasające
  9.988.944,25 zł. 

01/WIMI/I/G

Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i

Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 322.268,60 zł.

Wykonanie 
 314.268,60 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w 2006 roku zrealizowano budowę ulicy Przytulnej wraz z brakującą infrastrukturą oraz opracowano dokumentację techniczną sięgacza ulicy Gajowej wraz z brakującą infrastrukturą. 

Ponadto zlecono opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Wysokiej oraz dokonano podziału geodezyjnego działek niezbędnych do realizacji zadania. Dla części działek została wydana decyzja podziałowa i trwa procedura wykupu nieruchomości.

02/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 12.737,80 zł.

Wykonanie 
12.736,80 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku opracowano dokumentację geodezyjno – prawną oraz ustalono stan prawny nieruchomości związanych z budową dróg na osiedlach Góry i Ciechomice.

Ponadto opracowano aktualizację koncepcji pn. „Program uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne dla terenów nowoprzyłączonych do miasta Płocka”, która została sfinansowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2005 roku dotyczących zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla osiedli Góry i Ciechomice”.

Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie oświetlenia ulicznego dla ww. ulic. 

03/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 882.400,00 zł.

Wykonanie 
 882.400,00 zł.

w tym niewygasające

 244.472,66 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku w ramach realizacji zadania zakończono budowę ulicy Obrońców Helu i kolejnego odcinka ulicy Ossowskiego. 

Ponadto zawarto umowę na budowę końcowego odcinka ulicy Patriotów (od skrzyżowania z ulicą Ossowskiego). Termin zakończenia zadania planowany jest na 30.05.2007 roku. 

Opracowano również projekt techniczny budowy ulicy Grota Roweckiego. 

Zadanie finansowane było także ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 353.478,41 zł.

Środki niewygasające 2006 roku  przeznaczone zostaną na realizację zadania.

04/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa) (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 400.000,00 zł.

Wykonanie 

 400.000,00 zł.

w tym niewygasające

 399.910,00 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku uzgodniony został zakres dokumentacji technicznej dotyczący budowy ulicy Swojskiej. 

Ponadto ustalono stan prawny nieruchomości oraz przygotowano materiały przetargowe dotyczące kontynuacji budowy ulicy Synów Pułku i realizacji ulicy Pałacowej.   

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

05/WIMI/I/G

Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.120.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.120.000,00 zł.

w tym niewygasające
 1.103.372,83 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku rozpoczęto budowę ulicy Mehoffera oraz ulicy Asnyka (na odcinku od ulicy Norwida w kierunku Kościoła Św. Ducha) wraz z parkingiem. Termin zakończenia zadania 31.05.2007 roku.

Ponadto zakończono procedurę podziałową nieruchomości zajętych pod budowę ulicy Asnyka do połączenia z ulicą Słowackiego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.007,80 zł. 

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

06/WIMI/I/G

Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 1.810.786,28 zł.

Wykonanie 
 1.793.958,58 zł.

w tym niewygasające
 135.551,12 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r. 

Zadanie kontynuowane.

W roku 2006  wykonano chodniki, ścieżkę rowerową, odwodnienie oraz oświetlenie I etapu zadania (od ulicy Mazura do cmentarza). 



Wybudowano również II etap ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą (od cmentarza do ul. Grabówka). 

W ramach III etapu (sięgacze) wykonano kanalizację sanitarną wraz z przyłączeniami oraz lokalną przepompownią ścieków. 

Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy III etapu z pozostałą brakującą infrastrukturą oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla IV etapu (łącznik między ul. Gościniec a ul. Grabówka).

Wystąpiono o podział i wykup działek niezbędnych do realizacji zadania.

W 2006 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 1.420.827,66 zł. oraz z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 78.708,64 zł.

Zadanie realizowane będzie także ze środków niewygasających 2006 roku.

07/WIMI/I/G

Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 791.128,23 zł.

Wykonanie 

 791.128,23 zł.

w tym niewygasające
 784.394,67 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku zakończono realizację ulicy Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową. 

Ponadto opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Obejście. Termin zakończenia zadania planowany jest na 31.05.2007 roku.

Zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Oaza wraz z realizacją. Planowany termin zakończenia zadania - 30.06.2007 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 313.871,77 zł.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

08/WIMI/I/G

Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 2.609.169,04 zł.

Wykonanie 
 2.609.169,04 zł.

w tym niewygasające
 1.907.276,21 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zawarto umowę na  budowę ulicy Chabrowej oraz części ulicy Malinowej z terminem zakończenia 30.05.2007 roku.

Ponadto rozszerzono zakres opracowywanej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ulicy Studziennej o rozwiązanie kolizji wynikłych w trakcie prac projektowych.

Zawarto również umowę na budowę pozostałego odcinka ulicy Malinowej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 15.05.2007 roku. 

W zakresie budowy ulicy Agrestowej uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia 30.05.2007 roku.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 757,94 zł. sfinansowano wydatki z tytułu umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym oraz uzgodnienia z Sanepidem.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 61.760,41 zł. 

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

09/WIMI/I/G

Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 830.000,00 zł.

Wykonanie 
 830.000,00 zł.

w tym niewygasające
 368.215,92 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Browarnej (odcinek północny). 

Ponadto zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 31.05.2007 roku. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 700.000,00 zł. 

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

12/WIMI/I/G

Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 687.708,45 zł.

Wykonanie 
 687.708,45 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku zakończono budowę II etapu ulicy Kasztanowej (od ulicy Leszczynowej do ulicy Wiosennej wraz z sięgaczami) wraz z brakującą infrastrukturą oraz dokonano niezbędnej przebudowy gazociągu i napowietrznej linii elektroenergetycznej.

13/WIMI/I/G

Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 168.203,47 zł.

Wykonanie 
168.203,47 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie zrealizowano.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakończono budowę ostatniego odcinka chodnika (od skrzyżowania z ulicą Św. Faustyny do granicy miasta) z niezbędną infrastrukturą drogową.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 374.273,82 zł.

14/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 481.852,43 zł.

Wykonanie 
 473.922,43 zł.

w tym niewygasające
 444.644,43 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku opracowano dokumentację brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową w ulicy Wyszogrodzkiej oraz rozpoczęto realizację z terminem zakończenia 31.05.2007 roku. 

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy ciągu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem tj. odcinek ul. Norbertańskiej od terenów ZOO w rejonie wiaduktu PKP przy ul. Mostowej do skrzyżowania z ul. Grabówka. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ważności ofert.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

15/WIMI/I/G

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
14.035.941,41 zł.

Wykonanie 
14.035.941,41 zł.

w tym niewygasające
 675.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2006-2007 r.

Zadanie zrealizowano.

W 2006 roku zakończono realizację I etapu budowy ulicy Tumskiej tj. od ulic Grodzka/Kościuszki do ulic Kolegialna/Kwiatka.

Ponadto wykonano II etap budowy ulicy tj. od ulic Kolegialna/Kwiatka do ulicy Sienkiewicza oraz III etap budowy ulicy tj. od ulicy Sienkiewicza do ulicy Królewieckiej.

W 2006 roku na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” przyznane zostały środki finansowe w wysokości 2.995.466,00 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 6.055.046,22 zł. oraz z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 338.950,85 zł. 

Środki niewygasające z 2006 roku zostaną przeznaczone na rozliczenie zadania.

16/WIMI/I/G

Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 1.280.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.280.000,00 zł.

w tym niewygasające
 1.183.493,12 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

Ponadto przygotowano i  przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację ulic oraz zawarto umowę z terminem zakończenia 30.08.2007 roku.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.  

17/WIMI/I/G

Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
400.000,00 zł.

Wykonanie 
400.000,00 zł.

w tym niewygasające
  329.949,66 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną budowy ulic wraz z infrastrukturą.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

18/WIMI/I/G

Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 14.396,00 zł.

Wykonanie 
 14.396,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku opracowano dokumentację geodezyjno – prawną oraz ustalono stan prawny nieruchomości związanych z budową dróg na osiedlach Góry i Ciechomice. Ponadto opracowano aktualizację koncepcji pn. „Program uzbrojenia w sieci wodno - kanalizacyjne dla terenów nowo - przyłączonych do miasta Płocka”.

Na podstawie opracowanej koncepcji zostało wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie oświetlenia ulicznego dla ww. ulic. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na 19 stycznia 2007 roku.

19/WIMI/I/G

Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 599.800,60 zł.

Wykonanie 
599.800,60 zł.

w tym niewygasające
552.086,63 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto przygotowano materiały przetargowe oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania. 

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

      20/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zubrzyckiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 200.000,00 zł.

w tym niewygasające
 199.944,30 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

W 2006 roku w ramach realizacji zadania uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz uzgodniono szczegółowy zakres budowy ulicy.

Ponadto przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę ulicy wraz z infrastrukturą. Postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert. Ponownie złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zadanie realizowane będzie ze środków niewygasających 2006 roku.

21/WIMI/I/G

Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
 100.000,00 zł.

w tym niewygasające
 41.914,85 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy wraz z brakującą infrastrukturą.


Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

22/WIMI/I/G

Budowa sięgacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 360.000,00 zł.

Wykonanie
 360.000,00 zł.

w tym niewygasające
 177.874,43 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz podziały geodezyjne niezbędne do realizacji zadania.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy nawierzchni sięgacza.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

23/WIMI/I/G

Budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 35.000,00 zł.

Wykonanie 
32.221,80 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy wraz z brakującą infrastrukturą oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

24/WIMI/I/G

Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)


Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
 300.000,00 zł.

w tym niewygasające
 300.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2006 roku zawarto umowę z inwestorem zastępczym na realizację zadania. Po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych, które zostały unieważnione realizację zadania zlecono z wolnej ręki (termin realizacji zadania - 31.12.2007 roku).

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

25/WIMI/I/G

Budowa dojść i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 205.000,00 zł.

Wykonanie 
 205.000,00 zł.

w tym niewygasające
 204.964,90 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania uzyskano warunki techniczne oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania, w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert. W związku z powyższym zlecono wykonanie zadania z wolnej ręki z  terminem zakończenia 31.05.2007 roku.   

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania. 

26/WIMI/I/G

Budowa ulic: Dziedziniec i Ośnickiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
  42,00 zł.

Wykonanie 
42,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.


W 2006 roku wykonano kanalizację deszczową w ulicy Ośnickiej i Dziedziniec, która finansowana była ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 193.645,15 zł. Wydatki poniesione z budżetu miasta dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

27/WIMI/I/G

Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji

 Inwestycji) 

Plan 
 23.578,90 zł.

Wykonanie 
252,50 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach zadania w 2006 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Dolnej i Wiślanej z terminem realizacji 30.04.2007 roku.

Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji wraz z realizacją ulicy Górnej, które zostało unieważnione. Zmieniono zakres prac projektowych oraz przygotowano kolejne postępowanie  przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Górnej.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

28/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 155.467,85 zł.

Wykonanie 
 155.235,07 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku została opracowana dokumentacja techniczna budowy ulicy Mazowieckiej oraz wykonano kanalizację sanitarną i przepompownię ścieków w ulicy Mazowieckiej.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej pozostałych ulic zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo).

Zadanie finansowane było również środkami z Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.920.689,37 zł.

29/WGKI/I/G

Budowa ulicy Jeziornej wraz z infrastrukturą (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
  74,55 zł.

Wykonanie 
74,55 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

52/WIMI/I/G

Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 600.000,00 zł.

Wykonanie 
 600.000,00 zł.

w tym niewygasające
 599.845,70 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.


W 2006 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową ulic: Prostej, Kątowej i Sielskiej z brakującą infrastrukturą (planowany termin zakończenia 30.06.2007 roku) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją ulicy Chmielnej z brakującą infrastrukturą (planowany termin zakończenia 31.07.2007 roku).

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej północnego sięgacza ulicy Kątowej wraz z parkingiem (planowany termin zakończenia 31.07.2007 roku).           

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania. 

92/WIMI/I/G

Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
91.005,20 zł.

w tym niewygasające
88.647,54 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

W 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału geodezyjnego oraz rozpoczęto procedury związane z wykupem nieruchomości. 

Ponadto nabyto kolejną nieruchomość niezbędną do realizacji zadania.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

93/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wańkowicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 150.000,00 zł.

Wykonanie 
 150.000,00 zł.

w tym niewygasające
 150.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

W 2006 roku zawarto umowę z inwestorem zastępczym na realizację zadania, który przeprowadził postępowanie przetargowe wyłaniając wykonawcę budowy ulicy. Planowany termin zakończenia - 15.07.2007 roku.  

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

96/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
97.440,98 zł.

w tym niewygasające
  97.385,28 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

W 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin opracowania dokumentacji - 15.04.2007 roku.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

Dokumentacja techniczna zostanie sfinansowana w ramach środków niewygasających 2006 roku.

99/WIMI/I/G

Budowa ulicy Widnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
  100.000,00 zł.

Wykonanie 
 79.869,01 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku opracowano dokumentację techniczną na budowę ulicy wraz z brakującą infrastrukturą.

100/WIMI/I/G

Budowa parkingów wielopoziomowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
  65,90 zł.

Wykonanie 
  65,90 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.


W 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania.

Ponadto zlecono opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz studium wykonalności parkingów (realizacja umowy - 5 miesięcy od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

119/WIMI/I/G

Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 

177.819,99 zł.

Wykonanie 
 177.819,99 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakończono budowę ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 240.413,54 zł.

07/MZD/G

Wydatki na zadania inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg 

Plan 
42.392,78 zł.

Wykonanie 
42.304,74 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
1.612,77 zł.

Wykonanie 
1.612,77 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
40.780,01 zł.

Wykonanie 
40.691,97 zł.

W ramach zadania w 2006 roku rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową oraz dokonano zakupu sześciu zestawów komputerowych, komputera przenośnego i kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 


Plan 
 8.944.354,38 zł.

Wykonanie 
 8.776.647,72 zł.

w tym niewygasające
  1.464.775,04 zł. 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 


Plan 
 1.750.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.592.867,08 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.750.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.592.867,08 zł.

30/WUGI/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

Plan 
 1.750.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.592.867,08 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W 2006 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ul. Gwardii Ludowej, Gościniec, Zglenickiego, Granicznej, Mazura, Przyszkolnej, Misjonarskiej, Kazimierza Wielkiego, Otolińskiej, Borowickiej, Widok, Kolejowej, Ciechomickiej, Gierzyńskiego, Wyszogrodzkiej.



Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego


Plan 
 2.000,00 zł.

Wykonanie 
 2.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych


Plan 
  2.000,00 zł.

Wykonanie 
 2.000,00 zł.

108/WGKIII/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Plan 
  2.000,00 zł.

Wykonanie 
 2.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 


Plan 
 7.192.354,38 zł.

Wykonanie 
 7.181.780,64 zł.

w tym niewygasające
    1.464.775,04 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 7.155.354,38 zł.

Wykonanie 
 7.144.780,64 zł.

w tym niewygasające
  1.464.775,04 zł. 

31/WGMII/I/G 

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 3.869.128,21 zł.

Wykonanie 
 3.865.055,46 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 690/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku oraz umowami partycypacyjnymi w 2006 roku dofinansowano budowę mieszkań czynszowych realizowanych przez MTBS Spółka z o.o. na Osiedlu Zagroda II – Miedza.

Ponadto sfinansowano wykonanie infrastruktury dotyczącej przebudowy „Pierzei ulicy Kwiatka”.

32/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gmin) 

Plan 
 1.175.330,71 zł.

Wykonanie 
 1.175.330,71 zł.

w tym niewygasające
  1.064.775,04 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.








W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku komunalnego przy ulicy Padlewskiego. 

Ponadto zakończono budowę budynku komunalnego przy ulicy Miodowej. W 2006 roku uzyskano dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 433.486,00 zł. 

W 2006 roku zadanie finansowane było również w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 756.581,15 zł.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

33/WGMII/I/G

Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 1.950.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.949.999,01 zł.

w tym niewygasające
  400.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne oraz wykonano zagospodarowanie terenu (dojścia i dojazdy do budynku).

W 2006 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 396.592,60 zł.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie zadania.

34/WGMII/I/G

Mieszkanie chronione terapeutyczne dla osób zaburzonych psychicznie i niepełnosprawnych fizycznie (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 60.000,00 zł.

Wykonanie 
 53.500,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W 2006 roku wyremontowano dwa mieszkania z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych, z czego jedno mieszkanie przystosowano dla osób niepełnosprawnych. 

35/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 
 100.895,46 zł.

Wykonanie 
 100.895,46 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zawarto porozumienia - w sprawie zakresu refundacji kosztów poniesionych i planowanych do poniesienia na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Chmielnej, Leszczynowej, Obrońców Helu i Morelowej.

Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Misjonarskiej oraz sieci wodociągowej w ulicy Nizinnej. 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 
  37.000,00 zł.

Wykonanie 
37.000,00 zł.

97/WGKIII/I/G

Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Plan 
 37.000,00 zł.

Wykonanie 
37.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na uzupełnienie różnicy w kapitale zakładowym spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. powstałej w wyniku uregulowań prawnych majątku Spółki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 


Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 200.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze 


Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 200.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 200.000,00 zł.

36/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 200.000,00 zł.

Wykonanie 
 200.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane. 

W 2006 roku na terenie Cmentarza Komunalnego wykonano kolejny etap nawierzchni alejek wraz z oświetleniem.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 


Plan 
3.877.276,48 zł.

Wykonanie 
 3.700.201,77 zł.

w tym niewygasające
  582.891,76 zł. 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 
 

Plan 
 3.877.276,48 zł.

Wykonanie 
  3.700.201,77 zł.

w tym niewygasające
  582.891,76 zł. 

37/IT/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki) 

Plan 
 400.000,00 zł.

Wykonanie 
 350.000,00 zł.

w tym niewygasające
  309.385,08 zł. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 400.000,00 zł.

Wykonanie 
 350.000,00 zł.

w tym niewygasające
  309.385,08 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku:

· zakupiono aktualizację programu MapInfo i opłacono na kolejny rok dostęp do elektronicznej informacji prawnej (program LEX),

· ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

· nadzorowano budowę sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Piekarskiej 16 i wykonano jej konfigurację.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

94/IT/I/G

Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd” (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki) 

Plan 
 3.477.276,48 zł.

Wykonanie 
 3.350.201,77 zł.

w tym niewygasające
  273.506,68 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
  16.000,00 zł.

Wykonanie 
 8.480,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 3.461.276,48 zł.

Wykonanie 
 3.341.721,77 zł.

w tym niewygasające
  273.506,68 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.


W 2006 roku:

· wykonano instalację łącza internetowego oraz sieci teleinformatycznej,

· zakupiono i zamontowano urządzenia do sieci bezprzewodowej PloNET: stacja bazowa do obsługi systemu radiowego WiMax, switche, 48 ruterów dostępowych, 48 zasilaczy UPS, 48 stacji klienckich, 20 hot – spotów i anten, 27 infokiosków i urządzenia do zarządzania bezprzewodowym systemem  WI-Fi, 

· koordynowano działania w ramach przygotowania projektu budowy bezprzewodowej szerokopasmowej sieci miejskiej WiMax w ramach Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej - konstrukcja ankiety dla potencjalnych uczestników, dystrybucja, konsultacje w celu określenia listy punktów sieci i odpowiadających im usług,

· prowadzono dalsze rozpoznanie polskiego rynku oprogramowania pod kątem wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, Elektronicznej Skrzynki Podawczej i Podpisu Elektronicznego - analiza rozwiązań i funkcjonalności oferowanych przez wiodących polskich producentów, organizacja spotkań prezentacyjnych, konstrukcja zakresu wymagań,

· wdrożono politykę bezpieczeństwa i haseł do komputerów,

· przygotowano specyfikację na zakup domeny Windows i oprogramowania antywirusowego. Usługa katalogowa została wdrożona, podłączona i skonfigurowana,

· uczestniczono w pracach zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - działania koncepcyjne i projektowe,

· nadzorowano rozbudowę sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta Płocka w technologii tradycyjnej i Kerpen,

· wymieniono i przeglądano baterie w centralnym punkcie zasilania gwarantowanego.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Plan 
 211.346,90 zł.

Wykonanie 
209.504,27 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu
 

Plan 
 211.364,90 zł.

Wykonanie 
 209.504,27 zł.

113/WGMII/I/G

Ratusz - inwestycje (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 1.525,00 zł.

Wykonanie 
 1.525,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.525,00 zł.

Wykonanie 
 1.525,00 zł.

W ramach powyższego zadania prowadzony był nadzór autorski zadania dotyczącego budowy schodów przed ratuszem wraz z podestami na zabytkowe rzeźby lwów.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 255.746,93 zł.

104/WUGIV/I/G

Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS (Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Planowania Strategicznego i Przestrzennego)

Plan 
 6.700,00 zł.

Wykonanie 
 5.681,60 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6068 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną


Plan 
 4.700,00 zł.

Wykonanie 
 4.261,20 zł.

§ 6069 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną   

Plan 
 2.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.420,40 zł.

W 2006 roku zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi programu w ramach projektu URBAMAS. 

Powyższe zadanie kwalifikuje się do refundacji w ramach programu URBACT.

39/WOSIV/I/G

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne (Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy) 

Plan 
 203.121,90 zł.

Wykonanie 
   202.297,67 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 203.121,90 zł.

Wykonanie 
   202.297,67 zł.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono wyposażenie dla potrzeb Urzędu Miasta (m.in. meble, projektor multimedialny).

Ponadto w 2006 roku środki finansowe przeznaczono na uzupełnienie sprzętowo – programowego systemu pulpitów dyskusyjnych auli.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Plan 
 107.250,25 zł.

Wykonanie 
 107.250,25 zł.

w tym niewygasające
  100.000,00 zł. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna



Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
100.000,00 zł.

w tym niewygasające
 100.000,00 zł. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
100.000,00 zł.

w tym niewygasające
100.000,00 zł. 

115/OC/I/G

System monitoringu wizyjnego (Kancelaria Prezydenta Miasta  - Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych) 

Plan 
100.000,00 zł.

Wykonanie 
100.000,00 zł.

w tym niewygasające
   100.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku przygotowano postępowanie przetargowe na zakup sprzętu zwiększającego możliwości archiwizacji systemu wynikające z potrzeb Policji i Prokuratury.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.  

Rozdział 75416 – Straż Miejska 



Plan 
 7.250,25 zł.

Wykonanie 
 7.250,25 zł.

03/SM/G

Straż Miejska – zakupy inwestycyjne

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 7.250,25 zł.

Wykonanie 
 7.250,25 zł.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono zestaw edukacyjny „Autochodzik” do nauki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu „Bezpieczna droga do szkół” oraz zmodernizowano system łączności poprzez wymianę anteny radiowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 










 

Plan 
 2.556.322,43 zł.

Wykonanie 
   2.555.414,38 zł.

w tym niewygasające
  54.403,12 zł. 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Plan 
 1.508.448,81 zł.

Wykonanie 
 1.508.347,18 zł.

40/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.413.948,81 zł.

Wykonanie 
1.413.948,81 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.413.948,81 zł.

Wykonanie 
1.413.948,81 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania wykonano przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 18.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 została dofinansowana z Ministerstwa Sportu środkami w wysokości 100.000,00 zł.

05/SP022

Szkoła Podstawowa Nr 22 – wydatki na zadania inwestycyjne

Plan 
 49.600,00 zł.

Wykonanie 
 49.599,76 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 27.155,00 zł.

Wykonanie 
 27.154,76 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 22.445,00 zł.

Wykonanie 
   22.445,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W 2006 roku zakupiono i zamontowano kotary grodzące salę gimnastyczną. Ponadto uzupełniono wyposażenie kuchni (zmywarka, patelnia elektryczna oraz rozdrabniarka do jarzyn).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 44.900,00 zł.

Wykonanie 
 44.798,61 zł.

05/SP003

Szkoła Podstawowa Nr 3  - zakupy inwestycyjne

Plan 
 15.000,00 zł.

Wykonanie 
14.999,57 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono doposażenie sali dla klasy autystycznej (tj. meble, komputery, drukarki, programy komputerowe, tablicę magnetyczną).

05/SP006

Szkoła Podstawowa Nr 6  - zakupy inwestycyjne

Plan 
 20.900,00 zł.

Wykonanie 
 20.809,45 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku doposażono kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 6 (meble, patelnia elektryczna, zmywarka). 

05/SP012

Szkoła Podstawowa Nr 12  - zakupy inwestycyjne

Plan 
 9.000,00 zł.

Wykonanie 
   8.989,59 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku doposażono kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 12 (kocioł warzelny, wyparzacz do naczyń) oraz zakupiono  kserokopiarkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola 
 

Plan 
  732.000,00 zł.

Wykonanie 
731.552,86 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
  732.000,00 zł.

Wykonanie 
731.552,86 zł.

43/WOKI/I/G

Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) 

Plan 
  223.426,78 zł.

Wykonanie 
223.426,78 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wyposażono kuchnię i salę gimnastyczną oraz zakupiono meble i niezbędny sprzęt komputerowy.

05/PR003

Miejskie Przedszkole Nr 3 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  4.000,00 zł.

Wykonanie 
  4.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku urządzono kącik dydaktyczny.

05/PR004

Miejskie Przedszkole Nr 4 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  150.573,22 zł.

Wykonanie 
150.568,50 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku urządzono ogródek przedszkolny oraz zakupiono wyposażenie.

05/PR009

Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
   24.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka.

05/PR011

Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 8.000,00 zł.

Wykonanie 
   7.999,99 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono zmywarkę z wyparzaczem oraz krajalnicę.

05/PR012

Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 3.500,00 zł.

Wykonanie 
   3.500,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono wykładzinę.

05/PR013

Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 17.000,00 zł.

Wykonanie 
 16.970,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono wyposażenie kuchni (lodówka, zamrażarka, zmywarka, szafa).

05/PR015

Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 28.500,00 zł.

Wykonanie 
 28.499,83 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 15 oraz zakupiono patelnię elektryczną.

05/PR016

Miejskie Przedszkole Nr 16 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
 23.999,84 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 16.

05/PR019

Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 30.000,00 zł.

Wykonanie 
    29.997,52 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 19. Ponadto zakupiono 
szafki do szatni.

05/PR020

Miejskie Przedszkole Nr 20 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 32.000,00 zł.

Wykonanie 
 32.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 20. Ponadto zakupiono zmywarkę z wyparzaczem oraz chłodziarkę.

05/PR025

Miejskie Przedszkole Nr 25 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 6.000,00 zł.

Wykonanie 
 5.999,99 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono wyparzacz, chłodziarkę oraz taboret.

05/PR027

Miejskie Przedszkole Nr 27 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 25.100,00 zł.

Wykonanie 
 25.099,88 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 27 oraz zakupiono wykładzinę.

05/PR029

Miejskie Przedszkole Nr 29 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 24.000,00 zł.

Wykonanie 
 24.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 29.

05/PR031

Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 4.400,00 zł.

Wykonanie 
 4.400,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono patelnię elektryczną.

05/PR033

Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 35.000,00 zł.

Wykonanie 
 35.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 33. Ponadto zakupiono szafki, komputer wraz z oprogramowaniem, kolumnę świetlną oraz wykładzinę.

05/PR034

Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 62.500,00 zł.

Wykonanie 
    62.499,90 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono niezbędne wyposażenie kuchni oraz wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenia ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 34.

05/PR037

Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 30.000,00 zł.

Wykonanie 
29.590,63 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wymieniono przestarzałe i zniszczone wyposażenie ogródka przy Przedszkolu Miejskim Nr 37 oraz zakupiono zmywarkę.

Rozdział 80110 – Gimnazja 


Plan 
 292.073,62 zł.

Wykonanie 
   291.823,31 zł.

w tym niewygasające
  54.403,12 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 262.073,62 zł.

Wykonanie 
262.073,62 zł.

w tym niewygasające
  54.403,12 zł. 

44/WIMI/I/G

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 262.073,62 zł.

Wykonanie 
262.073,62 zł.

w tym niewygasające
  54.403,12 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zrealizowano przebudowę dwóch boisk oraz bieżnię przy Gimnazjum Nr 5.

Ponadto przebudowano boiska i urządzenia sportowe przy Gimnazjum Nr 2. 

W 2006 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 1.451.424,70 zł. 

Zadanie realizowane będzie także ze środków niewygasających 2006 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 30.000,00 zł.

Wykonanie 
 29.749,69 zł.

05/GM001

Gimnazjum Nr 1 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.000,00 zł.

Wykonanie 
   4.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający.

05/GM002

Gimnazjum Nr 2 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
5.000,00 zł.

Wykonanie 
   4.852,94 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono zmywarkę.

05/GM003

Gimnazjum Nr 3 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
3.000,00 zł.

Wykonanie 
  2.970,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono sprzęt komputerowy.

05/GM004

Gimnazjum Nr 4 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
5.000,00 zł.

Wykonanie 
  4.957,36 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

05/GM005

Gimnazjum Nr 5 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.500,00 zł.

Wykonanie 
  4.469,40 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

05/GM006

Gimnazjum Nr 6 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.000,00 zł.

Wykonanie 
4.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono kserokopiarkę. 

05/GM008

Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne 

Plan 
4.500,00 zł.

Wykonanie 
 4.499,99 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono kserokopiarkę. 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 

Plan 
 23.800,00 zł.

Wykonanie 

23.691,03 zł.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 23.800,00 zł.

Wykonanie 

23.691,03 zł.

08/ZJO/G

Zarząd Jednostek Oświatowych – zakupy inwestycyjne

Plan 
 23.800,00 zł.

Wykonanie 

23.691,03 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz centralę telefoniczną wraz z aparatami. 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 


Plan 
 6.092.169,79 zł.

Wykonanie 
 6.058.191,86 zł.

w tym niewygasające
2.073.804,84 zł. 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi


Plan 
 207.703,00 zł.

Wykonanie 
176.082,31 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 207.703,00 zł.

Wykonanie 
176.082,31 zł.

10/MOPS/G

Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan 
 207.703,00 zł.

Wykonanie 
176.082,31 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W 2006 roku opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono remont budynku przy ulicy Obejście 9 na potrzeby utworzenia „Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 


Plan 
 5.884.466,79 zł.

Wykonanie 
 5.882.109,55 zł.

w tym niewygasające
2.073.804,84 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.956.750,80 zł.

Wykonanie 



1.956.750,80 zł.

w tym niewygasające
1.956.690,80 zł. 

46/WIMI/I/G

Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.956.750,80 zł.

Wykonanie 



1.956.750,80 zł.

w tym niewygasające
1.956.690,80 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania oraz zawarto umowę. Planowany termin zakończenia zadania - 30.11.2007 roku.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w wysokości 13.908,00 zł. 

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

              sektora finansów publicznych        

Plan 
 1.786.715,99 zł.

Wykonanie 



1.784.358,75 zł.

      w tym niewygasające
117.114,04 zł. 

47/WZS/I/G

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – w likwidacji (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) 

Plan 
 1.786.715,99 zł.

Wykonanie 



1.784.358,75 zł.

      w tym niewygasające
117.114,04 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

W 2006 roku na terenie Szpitala Miejskiego zakończono modernizację bloku operacyjnego, remont pomieszczeń dla potrzeb laboratorium bakteriologii oraz  przebudowę budynku D (wymiana dachu oraz kompleksowy remont pierwszego piętra części północnej) z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii.

Powyższy zakres rzeczowy finansowany był ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 1.249.389,11 zł.

Ponadto przebudowano ciąg komunikacyjny I piętra budynku D, wymieniono grzejniki c.o. na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Wewnętrznym Szpitala oraz docieplono budynek Ośrodka Zdrowia przy ulicy Góry 7.

Zakupiono również sprzęt dla Oddziału Chirurgicznego, laboratorium bakteriologii oraz dla potrzeb Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu.

Zadanie będzie realizowane także ze środków niewygasających 2006 roku.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych


Plan 
2.141.000,00 zł.

Wykonanie 
2.141.000,00 zł.

112/WGKIII/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Plan 
2.141.000,00 zł.

Wykonanie 
2.141.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Plan 
 27.406.498,68 zł.

Wykonanie 
 27.333.470,34 zł.

w tym niewygasające
2.611.107,43 zł. 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 

Plan 
 953.502,11 zł.

Wykonanie 
 949.116,93 zł.

w tym niewygasające

338.257,70 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 953.502,11 zł.

Wykonanie 
 949.116,93 zł.

w tym niewygasające

338.257,70 zł. 

49/WGKI/I/G

Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 82.972,19 zł.

Wykonanie 
82.972,19 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W 2006 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 100.000,00 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 181.997,62 zł. 

51/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 650.000,00 zł.

Wykonanie 
 646.144,74 zł.

w tym niewygasające

118.300,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku opracowano projekt sieci kanalizacji deszczowej zlewni wschodniej, studium wykonalności. Ponadto dokonano częściowego wykupu gruntów, opracowano projekt podziału nieruchomości oraz projekt w wersji elektronicznej.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla sieci kanalizacji deszczowej zlewni wschodniej i zachodniej. Uzyskanie pozostałych pozwoleń tj. na przebudowę ulicy Harcerskiej, budowę ulicy Zgodnej oraz budowę oczyszczalni ścieków zlewni zachodniej limitowane jest koniecznością dokonania wykupów gruntów.

Wydatkowano pozostałą cześć środków za opracowanie następujących projektów tj. dokumentacji oczyszczalni ścieków deszczowych zlewni wschodniej i zachodniej, sieci kanalizacji zlewni zachodniej oraz ulicy Zgodnej.

Środki niewygasające z 2005 roku w wysokości 71.237,51 zł. przeznaczono na zapłatę pozostałej kwoty za opracowanie projektu przebudowy ulicy Harcerskiej oraz za opracowanie projektu podziału nieruchomości.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na kontynuację wykupu gruntów oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. 

53/WIMI/I/G

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzoskwiniowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 70.000,00 zł.

Wykonanie 
70.000,00 zł.

w tym niewygasające

 69.957,70 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem koncepcji układu komunikacyjnego z terminem zakończenia 31.05.2007 roku.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

Dokumentacja techniczna zostanie sfinansowana w ramach środków niewygasających 2006 roku. 

107/WIMI/I/G

Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 150.529,92 zł.

Wykonanie 
150.000,00 zł.

w tym niewygasające
150.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.


Ze względu na rezygnację z budowy oczyszczalni Wschód odstąpiono od umów: na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. 

W 2006 roku zakończono i rozliczono jeden z etapów umowy na dokumentację techniczną dotyczącą układu doprowadzania ścieków do oczyszczalni. Z uwagi na różnice w interpretacji zapisów umownych przez Wykonawców i Gminę Płock nie doszło do końcowego rozliczenia zwartych umów. Przewiduje się, że ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych nastąpi na drodze sądowej.  

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 7.297,50 zł.

Zadanie realizowane będzie także ze środków niewygasających 2006 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 


Plan 
 1.910.000,00 zł.

Wykonanie 
1.908.970,26 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         

Plan 
 1.910.000,00 zł.

Wykonanie 
1.908.970,26 zł.

54/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 1.910.000,00 zł.

Wykonanie 
1.908.970,26 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W 2006 roku w ramach zadania:

· wykonano demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia przy ulicach: Krótkiej, Jakubowskiego, Dojazd, Błonie, Kolegialnej, 1 Maja, Misjonarskiej, Padlewskiego wraz z iluminacją budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego i pomnika Piłsudskiego (łącznie 261 punktów świetlnych),   

· wykonano rozbudowę oświetlenia przy ulicach: Grabówka, Norbertańska, Urodzajna, Przytulna, Pocztowa, Orzechowa, Leszczynowa (łącznie 57 punktów świetlnych),

· wykonano doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicach: Kobylińskiego/Topolowa, Piłsudskiego/Otolińska, Piłsudskiego/Wyszogrodzka, Chopina/Mickiewicza, Tysiąclecia/Wolskiego oraz przejazdu kolejowego przy ulicach: Modrzewiowa/Rzeczna,

· opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy oświetlenia przy ulicach: Podleśnej, Wrzosowej i Gajowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 


Plan 
 24.542.996,57 zł.

Wykonanie 
 24.475.383,15 zł.

w tym niewygasające

2.272.849,73 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
10.742.996,57 zł.

Wykonanie 
 10.691.189,19 zł.

w tym niewygasające
1.298.469,73 zł. 

55/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 78.860,83 zł.

Wykonanie 
64.117,83 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.


Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku pozyskano kolejne działki z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Pogodnej.

Ze względu na trwające procedury spadkowe nie zakończono wykupu ostatniej działki przy ulicy Pogodnej.

W zakresie budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni brakującego odcinka ulicy Wiosennej kontynuowano działania w celu wykupu niezbędnej nieruchomości.

56/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 1.278.412,80 zł.

Wykonanie 


1.278.412,80 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zakończono budowę ulicy Wiśniowej wraz z odwodnieniem.

Ponadto wykonano budowę nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej (od ulicy Lokalnej do Morelowej) i Darniowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Śliwowej, ulicy Skrajnej (na odcinku pomiędzy ulicą Śliwową i Orzechową) oraz końcowego odcinka ulicy Orzechowej - termin zakończenia 31.05.2007 roku. 

Ponadto przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni pozostałego odcinka ulicy Skrajnej wraz z sięgaczami.     

W 2006 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 454.139,26 zł. oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 476.717,53 zł.

57/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 438.495,97 zł.

Wykonanie 

438.495,97 zł.

w tym niewygasające

 332.234,50 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach wydatkowanych środków zakończono realizację sięgacza ulicy Jesiennej w kierunku ulicy Wyszogrodzkiej do torów PKP.

Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą dla ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej oraz łącznika ulicy Jesiennej z Aleją Piłsudskiego. 

Ponadto rozpoczęto realizację ulicy Torowej oraz nieutwardzonej części ulicy Łąkowej z planowanym terminem zakończenia zadania 15.05.2007 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 604.710,97 zł.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na zakończenie budowy ulicy Torowej i części ulicy Łąkowej. 

58/WIMI/I/G

Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 7.500.000,00 zł.

Wykonanie 
 7.494.636,62 zł.

w tym niewygasające

 90.583,74 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w roku 2006 wykonano całość robót budowlanych w budynku zaplecza, zakończono układanie membrany wraz z elementami odprowadzającymi wody deszczowe. Obiekt amfiteatru wyposażono w niezbędne instalacje.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 5.036.481,00 zł.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wykonanie prac uzupełniających.

60/WIMI/I/G

Pasaż Paderewskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 890.000,00 zł.

Wykonanie 
 875.360,00 zł.

w tym niewygasające
 776.369,49 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.


W 2006 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie obejmującym zaprojektowanie i realizację zadania. Inwestor zastępczy zlecił opracowanie dokumentacji technicznej z terminem - 6 tygodni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

61/WIMI/I/G

Pasaż łączący Park Północny z Rosicą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 380.000,00 zł.

Wykonanie 

362.939,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W 2006 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie obejmującym zaprojektowanie i realizację zadania. Wykonano parking pomiędzy Gimnazjum Nr 8 a kościołem św. Krzyża.

Ponadto inwestor zastępczy zlecił opracowanie dokumentacji technicznej pozostałego zakresu rzeczowego zadania z terminem zakończenia 16.02.2007 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27.314,77 zł.

62/WIMI/I/G

Infrastruktura na Osiedlu Radziwie  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 45.279,53 zł.

Wykonanie 
 45.279,53 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.


W 2006 roku wykonano kanalizację sanitarną i wodociąg w ulicy Zielonej.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej dla zachodniej części osiedla z terminem realizacji dwa miesiące od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000,00 zł. 

63/WIMI/I/G

Infrastruktura na Osiedlu Imielnica (Parcele)  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 100.000,00 zł.

Wykonanie 
100.000,00 zł.

w tym niewygasające
 99.282,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.


W 2006 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania.

Ponadto zlecono wykonanie koncepcji dróg, opracowanie projektu technicznego oraz budowę oświetlenia na Osiedlu Imielnica (Parcele) w rejonie istniejącej zabudowy. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2007 roku.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. 

Środki niewygasające 2006 roku  przeznaczone zostaną na realizację zadania. 

64/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 
157,94 zł.

Wykonanie 
  157,94 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna dla I etapu prac (od Katedry do Wieży Szlacheckiej), uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie zamierzonych robót oraz pozwolenie na budowę.

W związku z koniecznością wyjaśnienia i uzgodnienia zaistniałej sytuacji formalno – prawnej części terenów niezbędnych w celu realizacji inwestycji  wstrzymano dotychczasowe czynności przygotowawcze.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 56.999,99 zł.

109/WIMI/I/G

Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 31.789,50 zł.

Wykonanie 
31.789,50 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W ramach zadania w 2006 roku opracowano koncepcję  remontu i rozbudowy budynku Dworca Kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
  1.000.000,00 zł.

w tym niewygasające
 974.380,00 zł. 

65/WOKII/I/G

Amfiteatr – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji) 

Plan 
 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
  1.000.000,00 zł.

w tym niewygasające
 974.380,00 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.


W 2006 roku opracowano projekt aranżacji wnętrz Amfiteatru oraz przygotowano postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na  realizację zadania.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych


Plan 
 12.500.000,00 zł.

Wykonanie 
12.500.000,00 zł.

105/WGKIII/I/G

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 
 12.500.000,00 zł.

Wykonanie 
12.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 


              budżetowych


Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
284.193,96 zł.

103/WGKI/I/G

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Plan 
 300.000,00 zł.

Wykonanie 
284.193,96 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania zakupiono koparko – ładowarkę dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich  „Muniserwis”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 

Plan 
 62.356,40 zł.

Wykonanie 
 62.207,80 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 
 

Plan 
 62.356,40 zł.

Wykonanie 
 62.207,80 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 62.356,40 zł.

Wykonanie 
 62.207,80 zł.

106/WIMI/I/G

Zakup sceny wraz z oświetleniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)  

Plan 
 62.356,40 zł.

Wykonanie 
 62.207,80 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W 2006 roku zadanie zostało zakończone.

Zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 102.443,40 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

 Plan 
 2.131.223,07 zł.

Wykonanie 

2.130.681,76 zł.

w tym niewygasające
 590.065,77 zł. 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne 
 

 Plan 
 2.131.223,07 zł.

Wykonanie 

2.130.681,76 zł.

w tym niewygasające
 590.065,77 zł. 

66/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji).

Plan 
 1.769.802,57 zł.

Wykonanie 

1.769.802,57 zł.

w tym niewygasające
 590.065,77 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.769.802,57 zł.

Wykonanie 

1.769.802,57 zł.

w tym niewygasające
 590.065,77 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach wydatkowanych środków w 2006 roku:

· zrealizowano wybieg i basen dla pingwinów,

· opracowano dokumentację projektową dotyczącą wybiegu dla lampartów perskich oraz zawarto umowę na realizację zadania (planowany termin zakończenia zadania 26.07.2007 roku),

· przebudowano oświetlenie na obszarze alejek prowadzących do stawów hodowlanych i w rejonie grzybka, 

· opracowano dokumentację techniczną na zadania: przebudowa pawilonu dydaktycznego, alejki i wewnętrzny dojazd gospodarczy, budowa brakującej kanalizacji deszczowej i wodociągu.

Ponadto kontynuowano projektowanie budowy wybiegu i pawilonu dla słoni z terminem realizacji 31.07.2007 roku.

Zadanie dotyczące inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 330.254,00 zł. 

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

02/MOZOO/G

Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

Plan 
 361.420,50 zł.

Wykonanie 
 360.879,19 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 24.420,50 zł.

Wykonanie 
 24.420,47 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 337.000,00 zł.

Wykonanie 
 336.458,72 zł.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono przyczepę niskopodwoziową, samochód dostawczy, zestaw nawigacyjny do samochodów, kontenery socjalne dla pracowników, broń pneumatyczną, zestaw chirurgiczny, sprzęt nagłaśniający, komputer przenośny.

Dla uatrakcyjnienie Ogrodu zakupiono dekoracje plastyczne (postaci zwierząt).

Ponadto wykonano reklamy świetlne na skarpie i przy wjeździe do ogrodu (montaż w 2007 roku).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 

Plan 
 7.179.347,15 zł.

Wykonanie 
7.027.826,74 zł.

w tym niewygasające 

6.285.164,64 zł. 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
 

Plan 
 7.179.347,15 zł.

Wykonanie 
7.027.826,74 zł.

w tym niewygasające 

6.285.164,64 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 6.869.347,15 zł.

Wykonanie 
 6.763.202,40 zł.

w tym niewygasające 

6.165.594,64 zł. 

67/WIMI/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno -  wypoczynkowego ”Sobótka” wraz z portem jachtowym (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 2.318.059,64 zł.

Wykonanie 

 2.318.059,64 zł.

w tym niewygasające 

1.753.698,28 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.


Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania:

· zakończono realizację ciągu pieszo – rowerowego u podnóża skarpy,

· zamontowano pomosty na zalewie Sobótka na okres sezonu,

· przygotowano i zdemontowano tory regatowe na potrzeby Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,

· ustalono linię brzegową rzeki Wisły od ujścia Brzeźnicy do wysokości mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uzyskania inwestycyjnych terenów komunalnych,

· kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza szkoleniowo – socjalno - technicznego wraz z infrastrukturą (termin realizacji 3,5 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego), budowy portu jachtowego na Wiśle (termin realizacji 5 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego) oraz oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego (termin zakończenia 31.03.2007 roku),

· kontynuowano wykonanie podziału geodezyjnego działek pod zrealizowany ciąg pieszo – rowerowy u podnóża skarpy (termin zakończenia 6 tygodni od daty uzyskania prawomocnych  postanowień pozytywnie opiniujących podział),  

· przeprowadzono procedurę przetargową na projektowanie i realizację kolei linowo – szynowej (ww. postępowanie zostało unieważnione), 

· przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji i realizację remontu obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego (ww. postępowania zostały unieważnione).

W 2006 roku zadanie było finansowane również  w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 247.669,83 zł. 

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

68/WIMI/I/G

Hala sportowo - widowiskowa  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 4.187.582,40 zł.

Wykonanie 

 4.081.482,40 zł.

w tym niewygasające 

4.080.082,30 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.



Zadanie kontynuowane.


W ramach powyższego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe. Do końca 2006 roku, z uwagi na wniesienie odwołania, procedura nie została

zakończona.

Ponadto Gmina uzyskała zapewnienie z Ministerstwa Sportu o 50% dofinansowaniu wartości kosztorysowej części sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W 2006 roku uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Zadanie finansowane było również  w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 8.530,80 zł.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

101/WIMI/I/G

Budowa stoku narciarskiego  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 281.940,36 zł.

Wykonanie 
281.940,36 zł.


w tym niewygasające 


281.856,06 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku podjęto decyzję o lokalizacji stoku narciarskiego w rejonie ulicy Grabówka. 

Przeprowadzono negocjacje dotyczące nabycia gruntów pod realizację zadania. 

Ponadto prowadzono działania w celu opracowania koncepcji stoku narciarskiego.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

102/WIMI/I/G

Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 50.000,00 zł.

Wykonanie 
50.000,00 zł.

w tym niewygasające 


 49.958,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.


W ramach realizacji zadania w 2006 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji oraz przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto prowadzono ustalenia w zakresie wskazania lokalizacji dla inwestycji.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

110/WIMI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Stoczniowiec” (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
 31.764,75 zł.

Wykonanie 
31.720,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku opracowano koncepcję przebudowy Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego „Stoczniowiec”.

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne

Plan 
 310.000,00 zł.

Wykonanie 
 264.624,34 zł.

w tym niewygasające 


 119.570,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 259.300,00 zł.

Wykonanie 
 225.446,98 zł.

w tym niewygasające 

119.570,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 50.700,00 zł.

Wykonanie 
 39.177,36 zł.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wykonano modernizację Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, węzła cieplnego na Pływalni Miejskiej przy ulicy Kobylińskiego, pomieszczeń siłowni w Hali Sportowej na Osiedlu Borowiczki oraz elewacji budynku w Miejskim Centrum Sportu. Ponadto założono instalację klimatyzacyjną w Hali Sportowej na Osiedlu Borowiczki oraz zakupiono sprzęt sportowy (tj. trenaż, bieżnia, urządzenie atlas, urządzenie typu „brama” z ławeczką, wyciąg oraz przyrząd do ćwiczenia mięśni).

Wydatki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji bieżni tartanowej w Miejskim Centrum Sportu oraz modernizację pomieszczeń Pływalni Miejskiej Jagiellonka.   

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA 

Plan 
87.863.979,81 zł.

Wykonanie 
87.166.362,24 zł.

w tym niewygasające 

23.751.156,85 zł.
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