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 WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 


Plan 
103.192.519,12 zł.

Wykonanie 
102.989.264,36 zł.

w tym niewygasające
31.933.775,36 zł. 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
 

Plan 
103.192.519,12 zł.

Wykonanie 
102.989.264,36 zł.

w tym niewygasające
31.933.775,36 zł. 

69/PM/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę  (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan 
  250.000,00 zł.

Wykonanie 
  235.546,31 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
  250.000,00 zł.

Wykonanie 
  235.546,31 zł.

 Zadanie kontynuowane.

    W 2006 roku sprawowany był nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu. 



70/PM/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan
 503.025,09 zł.

Wykonanie 
 503.025,09 zł.

w tym niewygasające
 500.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan
  
  3.025,09 zł.

Wykonanie 
     3.025,09 zł.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


Plan
 500.000,00 zł.

Wykonanie 
 500.000,00 zł.

w tym niewygasające
 500.000,00 zł. 

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku:

· Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził rozprawę administracyjną dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice,

· współpracowano z gminą Radzonawo przy opracowaniu koncepcji programowej nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 na odcinku Goślice – ul. Wyszogrodzka w Płocku z węzłem wielopoziomowym łączącym drogę z planowaną drogą krajową nr 62 wraz z wykonaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku  udzielono pomocy finansowej gminie Radzanowo w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej gminie Radzanowo zgodnie z zawartym porozumieniem.

71/PM/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan
 480.000,00 zł.

Wykonanie 
 480.000,00 zł.

 w tym niewygasające
 287.409,10 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan
 480.000,00 zł.

Wykonanie 
 480.000,00 zł.

 w tym niewygasające
 287.409,10 zł. 

W ramach powyższego zadania w 2006 roku:

· opracowano dokumentację projektową pn. „Uproszczona koncepcja budowy północno  - zachodniej obwodnicy miasta Płocka na odcinku od ulicy Długiej do istniejącego śladu drogi krajowej nr 62 w miejscowości Mościska” (gmina Nowy Duninów),

· wykonano dokumentację geologiczno – inżynierską dla potrzeb uproszczonej koncepcji budowy planowanej III przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę,

· przeprowadzono badania geotechniczne w rejonie planowanej III przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę,

· wykonano ekspertyzę i opracowano wytyczne do projektowanego mostu przez rzekę Wisłę w ciągu północno - zachodniej obwodnicy Płocka.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną  na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka.

72/WGKI/I/P

Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan
 1.050.000,00 zł.

Wykonanie 

   1.050.000,00 zł.

w tym niewygasające
575.175,67 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan
 1.050.000,00 zł.

Wykonanie 

   1.050.000,00 zł.

w tym niewygasające
575.175,67 zł. 

Zadanie kontynuowane.

Zadanie realizowane jest w ramach Porozumienia z PKP.

W 2006 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 6.775.530,16  zł. 

W ramach powyższego zadania zrealizowano prace w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej części drogowej mostu oraz zrealizowano roboty budowlano – konstrukcyjne.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie zadania.

73/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan
  360.000,00 zł.

Wykonanie 

   360.000,00 zł.

w tym niewygasające
358.989,92 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan
  360.000,00 zł.

Wykonanie 

   360.000,00 zł.

w tym niewygasające
 358.989,92 zł. 

W ramach zadania uzyskano warunki techniczne do projektowania. Ponadto uzyskano od Gminy Słupno wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz od Starostwa Powiatowego wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze terenu.

Na podstawie otrzymanych warunków oszacowano koszty zadania a na ich podstawie przeprowadzono analizę finansową, w wyniku której podjęto decyzję 

o podzieleniu zadania na cztery etapy.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

74/WIMI/I/P

Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
1.550.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.550.000,00 zł.

w tym niewygasające
  781.505,37 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
1.550.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.550.000,00 zł.

w tym niewygasające
  781.505,37 zł. 

W 2006 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację IV etapu zadania tj. od granic miasta do przejazdu kolejowego w rejonie ulicy Stoczniowej. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2007 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 450.000,00 zł. 

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

75/PM/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej) 

Plan 
 98.999.494,03 zł.

Wykonanie 
  98.810.692,96 zł.

w tym niewygasające
 29.430.695,30 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną


Plan 
25.878.341,81 zł.

Wykonanie 
 25.878.341,41, zł.

w tym niewygasające
 19.180.724,55 zł. 

§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną 

Plan 
62.575.187,48 zł.

Wykonanie 
62.575.187,48 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
10.545.964,74 zł.

Wykonanie 
 10.357.164,07, zł.

w tym niewygasające
 10.249.970,75 zł. 

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

Plan 
 88.649.494,03 zł.

Wykonanie 
  88.460.692,96 zł.

w tym niewygasające
  19.180.724,55 zł. 

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan 
25.878.341,81 zł.

Wykonanie 
 25.878.341,41, zł.

w tym niewygasające
 19.180.724,55 zł. 


§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną 


Plan 
62.575.187,48 zł.

Wykonanie 
62.575.187,48 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

Plan 
195.964,74 zł.

Wykonanie 
7.164,07 zł.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku -  Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań

 związanych z budowa dróg dojazdowych. 

Plan 
10.350.000,00 zł.

Wykonanie 
 10.350.000,00 zł.

w tym niewygasające
10.249.970,75 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

Plan 
10.350.000,00 zł.

Wykonanie 
 10.350.000,00 zł.

w tym niewygasające
10.249.970,75 zł. 

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zawarto umowę z wykonawcą robót na wykonanie pierwszego etapu dróg dojazdowych do nowego mostu.

Prowadzono roboty budowlane w zakresie: prac przygotowawczych, podstawowych prac budowlano – drogowych, urządzeń i zabiegów związanych z ochroną środowiska, obiektów inżynieryjnych, objazdów tymczasowych, rehabilitacji dróg, budowy zaplecza Inżyniera Kontraktu. 

Ponadto w ramach realizacji zadania:

· podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego,

· wykonawca nadzoru inwestycyjnego podjął czynności związane z pełnieniem inwestycyjnego nadzoru technicznego nad kontraktem pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”,

· prowadzono działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach umowy na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych podczas realizacji inwestycji „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”,

· w celu wypełnienia obowiązków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego zezwalającej na realizację projektu przedsięwzięcia pn. „Projektowane drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku. Odcinek I i II” w aspekcie wpływu na obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLP 140004 Dolina Środkowej Wisły w sieci Natura 2000, prowadzony był monitoring przyrodniczy w strefie realizacji inwestycji budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszary Natura 2000, 

· prowadzono czynności nadzoru związane z ochroną środowiska, niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, 

· prowadzono monitoring kontraktu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” w zakresie wynikającym z obowiązków kierownika projektu i z jego uprawnieniami,

· uzyskano wszelkie pozwolenia i decyzje na budowę V odcinka  – przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej,

· wyłoniono wykonawcę nadzoru autorskiego na budowę V odcinka,

· zawarto porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, którego przedmiotem było ustalenie warunków i zasad realizacji robót budowlanych w zespole obiektów pompowni Tokary – Radziwie stanowiącej majątek Skarbu Państwa RZGW w Warszawie, których inwestorem jest miasto Płock, a wynikających z projektowanego przejęcia przez tę pompownię wód deszczowych Ciechomic i Radziwia

· uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego ziemnego oraz kanału włączeniowego (stanowiącego część zbiornika wyrównawczego) pomiędzy zbiornikiem retencyjnym i istniejącym zbiornikiem wyrównawczym”,

· przygotowano postępowanie przetargowe dla realizacji inwestycji pn. „Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu  R- 2A wraz z jego przebudową”,

· uzyskano decyzje Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.„Budowa odcinka IV (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry”) drogi dojazdowej do przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku”.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 62.575.187,48 zł ze środków Unii Europejskiej. 

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 14.703.090,83 zł.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
6.998,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 



Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
6.998,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
6.998,00 zł.

02/PINB/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

Plan 
7.000,00 zł.

Wykonanie 
6.998,00 zł.

W 2006 roku zakupiono dwa przenośne komputery dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa. 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 


Plan 
2.031.535,44 zł.

Wykonanie 
  2.031.535,44 zł.

w tym niewygasające
 1.327.775,24 zł. 

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 

80.000,00 zł.

Wykonanie 
80.000,00 zł.

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 

80.000,00 zł.

Wykonanie 
80.000,00 zł.

116/PB/I/P

Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa)

Plan 

80.000,00 zł.

Wykonanie 
80.000,00 zł.

W ramach zadania przekazano środki finansowe na konto Funduszu Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego w wersji OK oraz samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 


Plan 
1.951.535,44 zł.

Wykonanie 
 1.951.535,44 zł.


w tym niewygasające 
1.327.775,24 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
1.578.535,44 zł.

Wykonanie 
1.578.535,44 zł.


w tym niewygasające 
1.327.775,24 zł. 

76/WIMI/I/P

Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
1.578.535,44 zł.

Wykonanie 
1.578.535,44 zł.


w tym niewygasające 
1.327.775,24 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.










Zakupiono wyposażenie obiektu w ramach środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa. 

W ramach powyższego zadania w 2006 roku rozpoczęto rozbudowę Strażnicy o posterunek Policji. Planowany termin zakończenia zadania 23.05.2007 roku. 

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 111.345,76 zł.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną  na realizację zadania. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
373.000,00 zł.

Wykonanie 
373.000,00 zł.

02/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  – zadanie inwestycyjne 

Plan 
373.000,00 zł.

Wykonanie 
373.000,00 zł.

W ramach zadania w 2006 roku środkami uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100.000,00 zł.) dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń ekologicznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego, który został dofinansowany środkami własnymi miasta Płocka (100.000,00 zł.) oraz środkami z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (173.000,00 zł.).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Plan 
 6.165.055,99 zł.

Wykonanie 
 6.157.408,10 zł.

w tym niewygasające 
 1.178.344,52 zł. 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

05/SPS24/ZSOS7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
20.000,00 zł.

Wykonanie 
20.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono rzutnik multimedialny wraz z ekranem, zestaw komputerowy, kserokopiarkę i fax oraz przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 

Plan 
4.288.455,99 zł.

Wykonanie 
4.280.844,50 zł.

w tym niewygasające 
 1.098.344,52 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
4.248.455,99 zł.

Wykonanie 
4.240.845,50 zł.

w tym niewygasające 
 1.098.344,52 zł. 

79/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
3.463.455,99 zł.

Wykonanie 
3.463.300,31 zł.

w tym niewygasające 
 927.189,52 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania zakończono przebudowę i modernizację budynku internatu oraz rozpoczęto przebudowę boisk sportowych.

Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę segmentu dydaktycznego, które zostało unieważnione.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 2.706.865,81 zł.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania. 

80/WIMI/I/P

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 
 570.000,00 zł.

Wykonanie 

564.810,19 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej. 

81/WGMII/I/P

Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
215.000,00 zł.

Wykonanie 
212.735,00 zł.

w tym niewygasające 
 171.155,00 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakończono badania i ekspertyzy zabytkowej części Liceum oraz przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie projektu remontu i konserwacji zabytkowego skrzydła szkoły.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 40.000,00 zł.

Wykonanie 
39.999,00 zł.

05/LOMał

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
 10.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiona została kserokopiarka. 

05/LOWJ

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły – zakupy inwestycyjne 

Plan 
10.000,00 zł.

Wykonanie 
10.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz projektor.

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
9.999,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku  zakupiona została kserokopiarka. 

05/LO004

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 10.000,00 zł.

Wykonanie 
 10.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono zeskok do skoku wzwyż.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 


Plan 
1.850.000,00 zł.

Wykonanie 
1.850.000,00 zł.

w tym niewygasające 
 80.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 
1.800.000,00 zł.

Wykonanie 
1.800.000,00 zł.

w tym niewygasające 
 80.000,00 zł. 

83/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 800.000,00 zł.

Wykonanie 
 800.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego  zadania w 2006 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2007 roku.

84/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 
 1.000.000,00 zł.

w tym niewygasające 
 80.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

W  2006 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę oraz rozpoczęto realizację zadania.

Planowany termin zakończenia zadania – 20.12.2007 roku.

Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone są na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 43.400,00 zł.

Wykonanie 
  43.400,00 zł.

05/TB/ZSB01

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 21.800,00 zł.

Wykonanie 
21.800,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w 2006 roku zainstalowano monitoring szkoły. Ponadto zakupiono przenośny komputer oraz projektor. 

05/TESEK/ZSEKO

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
6.600,00 zł.

Wykonanie 
 6.600,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono rzutnik multimedialny oraz komputer.

05/TZ006/ZSZ06

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
 8.400,00 zł.

Wykonanie 
8.400,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono przyrząd do ćwiczeń (ergowiosła) oraz komputer.

05/TEiS/ZSEiS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  – Technikum – zakupy inwestycyjne 

Plan 
6.600,00 zł.

Wykonanie 
6.600,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 


              budżetowych

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
6.600,00 zł.

05/TMZST/ZST70

Zespół Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
6.600,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono zestaw komputerowy.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
   6.563,60 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
6.563,60 zł.

05/CK001

Centrum Kształcenia Ustawicznego – zakupy inwestycyjne 

Plan 
  6.600,00 zł.

Wykonanie 
6.563,60 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono dwa projektory multimedialne wraz z ekranem. 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 

Plan 

60.000,00 zł.

Wykonanie 
60.000,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 

Plan 

60.000,00 zł.

Wykonanie 
60.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 

60.000,00 zł.

Wykonanie 
60.000,00 zł.

114/PB/I/P

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa) 

Plan 

60.000,00 zł.

Wykonanie 
60.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach realizacji zadania zakupiono 3 zestawy radiotelefonów, terminale i GPS wraz z instalacją i konfiguracją, siłownię energetyczną, szafę sieciową oraz stację bazową na stanowisko Pogotowia.

Ponadto zakupiono licencje programów komputerowych „dyspozytor” i „mapa”.

W 2006 roku wydatki w wysokości 27.180,00 zł. zostały sfinansowane środkami z budżetu powiatu ziemskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Plan 
    284.000,00 zł.

Wykonanie 
257.068,07 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Plan 
    210.000,00 zł.

Wykonanie 
203.509,30 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 210.000,00 zł.

Wykonanie 
203.509,30 zł.

86/WGMII/I/P

Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 210.000,00 zł.

Wykonanie 
203.509,30 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku  zakończono przebudowę budynku przy ulicy Mościckiego 6. 

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości  270.980,56 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 
 

Plan 
 70.000,00 zł.

Wykonanie 
49.558,77 zł.

02/DPS/P

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc”- wydatki na zadania inwestycyjne 

Plan 
 70.000,00 zł.

Wykonanie 
49.558,77 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 49.558,78 zł.

Wykonanie 
29.117,55 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 20.441,22 zł.

Wykonanie 
20.441,22 zł.

W ramach powyższego zadania wykonana została instalacja przyzywowo – alarmowa oraz radiowęzeł w Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto zakupiono wyposażenie do pokoi mieszkalnych.

W 2006 roku wydatki w wysokości 14.558,78 zł. zostały sfinansowane środkami z Budżetu Państwa.

Rozdział 85226 – Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze
 

Plan 
 4.000,00 zł.

Wykonanie 
4.000,00 zł.

03/OAO/P

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – zakupy inwestycyjne

Plan 
 4.000,00 zł.

Wykonanie 
4.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 4.000,00 zł.

Wykonanie 
4.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiono przenośny komputer dla potrzeb Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 
    91.600,00 zł.

Wykonanie 
91.600,00 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Plan 
    91.600,00 zł.

Wykonanie 
91.600,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
    91.600,00 zł.

Wykonanie 
91.600,00 zł.

111/WZS/I/P

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) 

Plan 
    91.600,00 zł.

Wykonanie 
91.600,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W 2006 roku w ramach programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiony został przez Caritas Diecezji Płockiej mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Plan 
3.147.278,09 zł.

Wykonanie 
2.970.450,84 zł.

w tym niewygasające 
756.408,25 zł. 

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 


Plan 
3.127.278,09 zł.

Wykonanie 
2.970.405,24 zł.

w tym niewygasające 
756.408,25 zł. 

 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
3.114.931,69 zł.

Wykonanie 
2.958.058,84 zł.

w tym niewygasające 
756.408,25 zł. 

87/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
560.000,00 zł.

Wykonanie 
560.000,00 zł.

w tym niewygasające 
552.680,00 zł. 

Termin zakończenia: 2007 r.

W 2006 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ponadto przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z przyczyn formalnych.

Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających 2006 roku.

88/WIMI/I/P

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Plan 
2.554.931,69 zł.

Wykonanie 
2.398.058,84 zł.

w tym niewygasające 
203.728,25 zł. 

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 443.887,18 zł.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wyposażenie sali gimnastycznej oraz na wykonanie niezbędnych prac uzupełniających.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
12.346,40 zł.

Wykonanie 
12.346,40 zł.

05/SO001

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakupy inwestycyjne 

Plan 
   12.346,40 zł.

Wykonanie 
12.346,40 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakupiono wyposażenie kuchni (obieraczka do ziemniaków, separator obierzyn oraz patelnia elektryczna).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 

Plan 
 
  20.000,00 zł.

Wykonanie 
 45,60 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


Plan 
 
  20.000,00 zł.

Wykonanie 
 45,60 zł.

89/WGMII/I/P

Modernizacja ogrodu jordanowskiego - (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) 

Plan 
 
  20.000,00 zł.

Wykonanie 
 45,60 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania opracowano koncepcję modernizacji ogrodu jordanowskiego.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 
 1.524.440,75 zł.

Wykonanie 
 1.272.637,99 zł.

w tym niewygasające 
 1.200.000,00 zł. 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
 

Plan 
 24.440,75 zł.

Wykonanie 
24.440,75 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 24.440,75 zł.

Wykonanie 
24.440,75 zł.

90/WGMII/I/P

Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę m.in. Płockiej Galerii Sztuki (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 24.440,75 zł.

Wykonanie 
24.440,75 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.


W ramach powyższego zadania w  2006 roku wykonano koncepcję architektoniczną i opracowano program funkcjonalno – użytkowy przebudowy budynku.

W związku z brakiem tytułu własności do nieruchomości odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział 92118 – Muzea
 

Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
1.248.197,24 zł.

w tym niewygasające 
1.200.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
1.248.197,24 zł.

w tym niewygasające 
1.200.000,00 zł. 

91/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 
 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 
1.248.197,24 zł.

w tym niewygasające 
1.200.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2008 r.

W 2006 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budynku wraz z jego realizacją.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 27.10.2008 roku.

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą zaliczki za przyłącze energetyczne oraz prezentacji koncepcji rozbudowy budynku.

Środki niewygasające 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT      

Plan 
   116.503.429,39 zł.

Wykonanie 
115.836.962,80 zł.

w tym niewygasające 
36.396.303,37 zł. 
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