WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – CZĘŚĆ OPISOWA


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
 

plan 

31.441,17 zł.

wykonanie
    17.155,39 zł.
% wykonania 
 54,56 % 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 



plan 

31.441,17 zł.

wykonanie
    17.155,39 zł.
% wykonania 
 54,56 % 

01/WOPII/I/G

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy)  
plan 

27.285,00 zł.

wykonanie
    12.999,22 zł.
% wykonania 
 47,64 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizacji projektu dotyczącego utworzenia standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu, Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił część otrzymanych środków, stąd niższe procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków.
02/PF/I/G

Własna firma pomysłem na życie w Płocku  (Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich)

plan 

4.156,17 zł.

wykonanie
    4.156,17 zł.
% wykonania 
 100,00 % 

W 2011 roku w ramach realizacji projektu pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Projekt wspófinansowany był środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ



plan 

2.715.000,00 zł.

wykonanie
  2.715.000,00 zł.
% wykonania 
  100,00 % 

Rozdział 40002  – Dostarczanie wody  











 

plan 

2.715.000,00 zł.

wykonanie
  2.715.000,00 zł.
% wykonania 
  100,00 % 

05/BNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)  

plan 

2.715.000,00 zł.

wykonanie
  2.715.000,00 zł.
% wykonania 
  100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka", „Budowa wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej – II etap”, „Rozbudowa sieci wodociągowej  na osiedlu Trzepowo – infrastruktura związana z budową elektrowni gazowoparowej” oraz „Budowa wodociągu zasilającego osiedle Budy i Tokary – II etap”.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 



plan 

 21.951.986,07 zł.

wykonanie
 20.657.407,79 zł.
% wykonania 
 94,10 % 


w tym niewygasające 
1.850.208,98 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 



plan 

 18.480.258,07 zł.

wykonanie
 17.214.693,99 zł.
% wykonania 
 93,15 % 


w tym niewygasające 
1.850.208,98 zł.

01/WIRI/I/G

Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 

22.427,97 zł.

wykonanie
    22.171,20 zł.
% wykonania 
 98,85 % 


w tym niewygasające 
  22.171,20 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy, z terminem zakończenia w ciągu 2 miesięcy od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości niezbędnych do budowy ulicy Wysokiej. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.

02/WIRI/I/G

Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 

 805.296,67 zł.

wykonanie
     463.497,77 zł.
% wykonania 
 57,56 % 


w tym niewygasające 
   151.028,57 zł.

W 2011 roku trwała realizacja umowy na budowę ulicy Brzoskwiniowej, z terminem zakończenia prac 30.06.2012 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

Opóźnienie w wykonaniu prac spowodowane było koniecznością rozwiązania spraw formalno – własnościowych, które wystąpiły w czasie realizacji inwestycji.

04/WIRI/I/G

Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  245.214,97 zł.

wykonanie 
  225.948,60 zł.

% wykonania 
 92,14 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy Górnej. 

Ponadto zakończono budowę ulicy Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą.

05/WIRI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska, Harcerska – od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej) (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 






 822.947,67 zł.

wykonanie 
 760.826,40 zł.

% wykonania 
 92,45 % 

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zakończono budowę ulicy Księdza Skierkowskiego oraz wykonano nawierzchnię (wraz ze zjazdami i chodnikami) w sięgaczu ulicy Lubuskiej. 

06/WIRI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 

 819.000,00 zł.

wykonanie
     798.814,89 zł.
% wykonania 
 97,54 % 


w tym niewygasające 
   798.814,89 zł.

W 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu. Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku usługowego stanowiącego wjazd na poziomie parteru na parking wielopoziomowy przy ul. Kościuszki (działka nr 818) oraz adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 3b jako zmiana sposobu użytkowania na budynek filii Książnicy Płockiej.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania ww. dokumentacji.

07/WIRI/I/G

Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  490.000,00 zł.

wykonanie 



345.978,50 zł.

% wykonania 
 70,61 % 

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zakończono przebudowę ulicy Wesołej.

08/WIRI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 

   1.162.169,52 zł.

wykonanie
 1.148.407,81 zł.
% wykonania 
 98,82 % 


w tym niewygasające 
   382.157,20 zł.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zakończono budowę ulicy Jesionowej. 

Ponadto trwała realizacja umowy na budowę ulicy Grabowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 30.06.2012 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na zakończenie budowy ulicy Grabowej.

09/WIRI/I/G

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  579.320,10 zł.

wykonanie 
  576.809,46 zł.

% wykonania 
  99,57 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono budowę ulicy Skrajnej (od ulicy Sielskiej do ulicy Orzechowej).

10/WIRI/I/G

Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  165.000,00 zł.

wykonanie 
  165.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono budowę ulicy Piaski wraz z brakującą infrastrukturą.
11/WIRI/I/G

Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  224.050,33 zł.

wykonanie 
    224.050,33 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulic.

12/WIRI/I/G

Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
    4.470.000,00 zł.

wykonanie 
  4.322.259,23 zł.

% wykonania 
96,69 % 


w tym niewygasające 
   20.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono budowę ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenów zielonych.

16/WIRI/I/G

Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 
73.000,00 zł.

wykonanie 
  72.570,00 zł.

% wykonania 
  99,41 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic Swojskiej i Kombatantów. 

18/WIRI/I/G

Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  11.685,00 zł.

wykonanie 
11.070,00 zł.

% wykonania 
 94,74 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wylotu kolektora deszczowego do istniejącego kanału, umocnienia skarpy wraz z wykonaniem badań geologicznych oraz przebudową kanalizacji sanitarnej.
20/WIRI/I/G

Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 
  351.000,00 zł.

wykonanie 
    350.137,61 zł.

% wykonania 
   99,75 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parkingu przy ulicy Sienkiewicza.
21/WIRI/I/G

Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 

 221.000,00 zł.

wykonanie
     220.170,00 zł.
% wykonania 
 99,62 % 


w tym niewygasające 
   220.170,00 zł.

W  2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową oraz przebudową skrzyżowania z terminem zakończenia w ciągu 6 miesięcy od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji. Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania nowo projektowanego odcinka ulicy Norbertańskiej z ulicą Słoneczną oraz z ulicą Południową, z terminem zakończenia w ciągu 6 miesięcy od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.

22/WIRI/I/G

Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 

   42.000,00 zł.

wykonanie
       41.266,50 zł.
% wykonania 
  98,25 % 


w tym niewygasające 
     41.266,50 zł.

W 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej, z terminem zakończenia w ciągu 2 miesięcy od daty uregulowania przez Gminę - Miasto Płock spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.

23/WIRI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 
  400.000,00 zł.

wykonanie 
    399.982,47 zł.

% wykonania 
  99,99 % 

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zakończono realizację V odcinka ścieżki rowerowej o długości 1.500 m, od terenów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do ulicy Grabówka.

Ponadto zrealizowano przebudowę linii elektroenergetycznej i złącza energetycznego (usunięcie kolizji z zaprojektowaną ścieżką rowerową). 

44/WIRI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)  - etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 

   95.000,00 zł.

wykonanie
       94.343,52 zł.
% wykonania 
  99,31 % 


w tym niewygasające 
     94.343,52 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  budowy ulicy Gmury.  

Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla sięgaczy ulic Wójtowej, Zarzecznej i Flisackiej z terminem zakończenia 31.03.2012 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.

48/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)  
plan 
    1.295.510,66 zł.

wykonanie 
  1.279.012,46 zł.

% wykonania 
98,73 % 


w tym niewygasające 
   22.140,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2011 roku trwała realizacja umowy na przebudowę ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia 30.09.2012 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na zapłatę za wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz wymianę włazów. 

51/WIRI/I/G

Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)   

plan 

   42.000,00 zł.

wykonanie
       41.838,00 zł.
% wykonania 
 99,61 % 


w tym niewygasające 
     41.820,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Puchalskiego - łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 15.01.2012 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.
53/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 
    264.000,00 zł.

wykonanie 
     0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej.

Realizacja przedmiotowej dokumentacji uzależniona była od odpracowania „Analizy zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka”.

54/WIRI/I/G

Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)
plan 
    1.000,00 zł.

wykonanie 
     0,00 zł.

% wykonania 
 0,00 % 

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic na Osiedlu Parcele.

Wydłużające się procedury przygotowania postępowania przetargowego związane były ze zmianą uwarunkowań do projektowania, a tym samym koniecznością zmiany zakresu. Zakończenie opracowania ww. dokumentacji planowane jest w 2012 roku.  

57/WIRI/I/G

Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  73.703,33 zł.

wykonanie 
49.562,70 zł.

% wykonania 
 67,25 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano I i II etap kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przyłącza do nieruchomości.

58/WIRI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska, Harcerska – od ulicy Korczaka do ulicy Wyszogrodzkiej) – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  532.052,33 zł.

wykonanie 
    532.052,33 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano kanalizację deszczową wraz ze studniami oraz wpusty deszczowe w ulicy Księdza Skierkowskiego.

59/WIRI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą  – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  387.830,48 zł.

wykonanie 
    387.830,48 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano kanalizację deszczową wraz ze studniami, przyłączami do posesji i wpustami deszczowymi jak również sieć wodociągową w ulicy Jesionowej.

60/WIRI/I/G

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą  – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  201.629,57 zł.

wykonanie 
    201.629,57 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano kanalizację deszczową wraz ze studniami i wpustami ulicznymi w ulicy Skrajnej.

Ponadto wykonano kanalizację deszczową w ulicy Śliwowej.

61/WIRI/I/G

Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z  brakującą infrastrukturą  – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
   80.000,00 zł.

wykonanie 
     80.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w  2011 roku wykonano kanalizację deszczową w ulicy Piaski.

62/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  309.489,34 zł.

wykonanie 
    309.489,34 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano kanalizację deszczową, wpusty deszczowe, przykanaliki i przyłącza do poszczególnych posesji w ulicy Imielnickiej.

01/PS/I/G

Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)  
plan 

3.644.162,75 zł.

wykonanie
  3.450.184,23 zł.
% wykonania 
   94,68 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na: roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad kontraktem, a także przeprowadzono postępowanie na świadczenie obsługi prawnej w zakresie związanym z realizacją Projektu.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych unijnego źródła dofinansowania Projektu.

W ramach zadania zrealizowane zostały roboty budowlane na nowym odcinku ulicy Granicznej związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oświetlenia drogowego, usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz budową ulicy. 

Ponadto na istniejącym odcinku ulicy Granicznej wykonana została kanalizacja sanitarna. 

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 22.758,75 zł. ze środków, z budżetu Unii Europejskiej.

11/WGMIII/I/G

Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ulicy Okrzei (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych)    
plan 
   97.067,38 zł.

wykonanie 
     97.067,38 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ulicy Okrzei.

16/WGMIII/I/G

Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi ulic (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych)    
plan 
  422.700,00 zł.

wykonanie 
    416.440,91 zł.

% wykonania 
  98,52 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano utwardzenie terenów gminnych przy ulicy Rembielińskiego i 1. Maja. 
09/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – Zakup samochodów osobowych

plan 

70.000,00 zł.

wykonanie
    69.985,20 zł.
% wykonania 
 99,98% 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono dwa samochody osobowe dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg oraz wyposażono je w elementy ostrzegawcze.

18/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Traugutta

plan 

60.000,00 zł.

wykonanie
    56.297,10 zł.
% wykonania 
 93,83 % 


w tym niewygasające 
  56.297,10 zł.

W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Traugutta z planowanym terminem realizacji w pierwszej połowie 2011 roku. Zmiana ww. terminu związana była z koniecznością uzyskania przez inwestora decyzji Ministra Infrastruktury o zwolnieniu z budowy kanałów technologicznych.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania ww. dokumentacji.
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


plan 
 3.454.728,00 zł.

wykonanie 
 3.426.108,80 zł.

% wykonania 
 99,17 % 

42/WIRI/I/G

Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)
plan 
 3.454.728,00 zł.

wykonanie 
 3.426.108,80 zł.

% wykonania 
 99,17 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostały zakończone prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej stabilizacji Osuwiska – Grabówka - etap II. Ponadto zrealizowano część I robót związanych ze stabilizacją osuwającej się skarpy.  

Zostały wykonane także czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz działania dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu podwodnej dolnej części podstawy Skarpy - materacami faszynowo – kamiennymi oraz w strefie dobowych wahań wody - materacami gabionowymi. 

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 2.638.781,00 zł. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 


plan 
   17.000,00 zł.

wykonanie 
     16.605,00 zł.

% wykonania 
  97,68 % 

17/WGMIII/I/G

Zakup kontenera – dozorcówki - parking przy ul. Jędrzejewo (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych)    
plan 
   17.000,00 zł.

wykonanie 
     16.605,00 zł.

% wykonania 
  97,68 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiony został kontener - dozorcówka z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi przy ulicy Jędrzejewo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 


plan 

7.006.162,47 zł.

wykonanie
  6.362.282,34 zł.
% wykonania 
 90,81 % 


w tym niewygasające 
   552.531,90 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 

plan 

2.625.000,00 zł.

wykonanie
  2.210.983,03 zł.
% wykonania 
 84,23 % 


w tym niewygasające 
   299.000,00 zł.

01/WGMIV/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Obrotu Nieruchomościami)

plan 
 1.800.000,00 zł.

wykonanie 
 1.686.954,53 zł.

% wykonania 
 93,72 % 

W 2011 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Księdza Skierkowskiego, Otolińskiej, Górnej, Szpitalnej, Obrońców Westerplatte, Dobrzyńskiej, Cisowej, Kilińskiego, Granicznej, Sienkiewicza, Narutowicza/Chojnackiego, Sielskiej, Raczkowizna, Parcele, Lisiej, Urodzajnej, Pomorskiej, Kaszubskiej, Janówek oraz w Obrębie 1 i 16.   

08/WIRIII/I/G

Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów) 

plan 

 825.000,00 zł.

wykonanie
     524.028,50 zł.
% wykonania 
 63,52 % 


w tym niewygasające 
   299.000,00 zł.

 W ramach powyższego zadania w 2011 roku wymieniono windę osobową wewnątrz budynku oraz wykonano remont łazienek.

 Ponadto zawarto umowę na remont pomieszczeń na III piętrze z terminem realizacji do 15.03.2012 roku. 

 Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie ww. robót.
 Niski poziom wykonania wydatków związany był z trwającymi uzgodnieniami z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan 
 1.700.000,00 zł.

wykonanie 
 1.700.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

06/BNW/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)  

plan 
 1.200.000,00 zł.

wykonanie 
 1.200.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe.
07/BNW/I/G

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)
plan 
 500.000,00 zł.

wykonanie 
 500.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 

 
plan 
    2.681.162,47 zł.

wykonanie 
  2.451.299,31 zł.

% wykonania 
91,43 % 


w tym niewygasające 
  253.531,90 zł.

01/WIRIII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów) 

plan 
    2.014.083,88 zł.

wykonanie 
  1.814.083,88 zł.

% wykonania 
90,07 % 


w tym niewygasające 
  253.531,90 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę oraz rozpoczęto realizację budowy dwóch budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem rozbiórki istniejących budynków (Nr 43 i 45) z terminem realizacji 30.12.2011 roku.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie zadania.
02/WIRIII/I/G

Budowa wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar  (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)
plan 
  400.000,00 zł.

wykonanie 
    376.126,20 zł.

% wykonania 
  94,03 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zamiennego zasilania w wodę oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Osiedla Miodowa Jar. 

04/WIRIII/I/G

Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)
plan 
 15.000,00 zł.

wykonanie 
 12.782,10 zł.

% wykonania 
85,21 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono termomodernizację budynku przy ulicy Mickiewicza 6.

01/WGMIII/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i  Spraw Komunalnych)
plan 
  191.573,82 zł.

wykonanie 
    191.572,82 zł.

% wykonania 
  99,99 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku nastąpiło odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacji deszczowej w Al. Armii Krajowej i w ul. Strzeleckiej w związku z realizacją budynków mieszkalnych.
49/WIRI/I/G

Budowa budynku socjalnego (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
 60.504,77 zł.

wykonanie 
 56.734,31 zł.

% wykonania 
93,77 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano adaptację istniejącej dokumentacji budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem wodno – kanalizacyjnym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 


plan 
  115.000,00 zł.

wykonanie 
    113.578,43 zł.

% wykonania 
  98,76 % 

Rozdział 71035 – Cmentarze
 

plan 
  115.000,00 zł.

wykonanie 
    113.578,43 zł.

% wykonania 
  98,76 % 

14/WIRI/I/G

Cmentarz komunalny (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  115.000,00 zł.

wykonanie 
    113.578,43 zł.

% wykonania 
  98,76 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono realizację kolejnego etapu budowy alejek cmentarnych.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA


plan 
    4.717.000,00 zł.

wykonanie 
  4.683.512,76 zł.

% wykonania 
99,29 % 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność


plan 
    4.717.000,00 zł.

wykonanie 
  4.683.512,76 zł.

% wykonania 
99,29 % 

01/WOPIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Teleinformatyki) 

plan 
  242.000,00 zł.

wykonanie 
    212.452,39 zł.

% wykonania 
  87,79 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono kasę rejestrującą ewidencję obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu udostępniania miejsc pochówku. 

Ponadto zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem ArcVieww, notebooki, serwery, switche i komputery.

02/WOPIII/I/G

Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd” -  I etap (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Teleinformatyki) 

plan 
    4.475.000,00 zł.

wykonanie 
  4.471.060,37 zł.

% wykonania 
99,91 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku: 

· zmodernizowano serwerownię w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejskim Urzędzie Pracy,

· zakupiono sprzęt komputerowy, w tym: monitory, serwery, macierz dyskową, bibliotekę taśmową, firewall sprzętowy, obudowę blade, szafy serwerowe, switche, router Cisco 3845 Bundle, oprogramowanie do backupu, stację multimedialną (wraz z oprogramowaniem Adobe CS5 Norton GHOST, Cineform NeoHD), skanery, stacje robocze, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, przełączniki sieciowe oraz czytniki kodów paskowych, 

· opłacono usługi doradztwa technologicznego w zakresie projektu „e-Urząd”,

· zakupiono Acces point Cisco AIR, firewall Cisco, Router Cisco, Serwer Dell.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2.474.502,00 zł. ze środków z budżetu Unii Europejskiej. 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA


plan 
  195.316,17 zł.

wykonanie 
    164.535,61 zł.

% wykonania 
  84,24 % 

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu


plan 
  160.000,00 zł.

wykonanie 
    158.203,01 zł.

% wykonania 
  98,88 % 

01/WOPI/I/G

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich) 

plan 
  160.000,00 zł.

wykonanie 
    158.203,01 zł.

% wykonania 
  98,88 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta. 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 
 35.316,17 zł.

wykonanie 
   6.332,60 zł.

% wykonania 
17,93 % 

02/WOPII/I/G

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy)
plan 
 31.160,00 zł.

wykonanie 
   6.332,60 zł.

% wykonania 
20,32 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Niskie wykonanie wydatków związane było ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a tym samym niewykorzystaniem dotacji w pełnej wysokości. 

01/PF/I/G

Zakup urządzenia wiefunkcyjnego  (Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich)

plan 

4.156,17 zł.

wykonanie
     0,00 zł.
% wykonania 
     0,00 % 

W ramach powyższego zadania planowany był zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb projektu pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”.

Z uwagi na możliwość dokonania zakupu w ramach środków otrzymanych na ww. projekt z budżetu Unii Europejskiej wydatki własne nie zostały zrealizowane.  

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



  

plan 
 72.000,00 zł.

wykonanie 
 66.834,37 zł.

% wykonania 
92,83 % 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

plan 
 12.000,00 zł.

wykonanie 
 11.318,40 zł.

% wykonania 
94,32 % 

01/WSAI/I/G

Zakup agregatów prądotwórczych  (Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich – Oddział Spraw Obywatelskich) 

plan 
 12.000,00 zł.

wykonanie 
 11.318,40 zł.

% wykonania 
94,32 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono dwa agregaty prądotwórcze dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Podolszyce i Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Trzepowo.

Na powyższe zadanie uzyskano środki z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 7.000,00 zł. 

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan 
 60.000,00 zł.

wykonanie 
 55.515,97 zł.

% wykonania 
92,53 % 

03/SM/G

Straż Miejska – Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
plan 
 60.000,00 zł.

wykonanie 
 55.515,97 zł.

% wykonania 
92,53 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono samochód do służby patrolowej dla potrzeb Straży Miejskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 



  

plan 
    4.634.948,20 zł.

wykonanie 
  4.352.397,28 zł.

% wykonania 
93,90 % 


w tym niewygasające 
   76.048,42 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe





plan 
  829.440,00 zł.

wykonanie 
    788.958,70 zł.

% wykonania 
  95,12 % 

15/WIRI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
  427.450,00 zł.

wykonanie 
    405.130,00 zł.

% wykonania 
  94,78 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano duży szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Płocku.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Państwa w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła” w wysokości 115.450,00 zł. 

17/WIRI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  220.850,00 zł.

wykonanie 
    206.420,00 zł.

% wykonania 
  93,47 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano mały plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Państwa w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła” w wysokości 63.850,00 zł. 

24/WIRI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  170.040,00 zł.

wykonanie 
    168.800,00 zł.

% wykonania 
  99,27 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano mały plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku.

Zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu Państwa w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła” w wysokości 63.850,00 zł. 

26/WIRI/I/G

Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 

1.000,00 zł.

wykonanie
     0,00 zł.
% wykonania 
     0,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji – projektowo kosztorysowej budynku sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą z terminem zakończenia 15.01.2012 roku.
05/SP018

Szkoła Podstawowa Nr 18 – Zakup wyposażenia do kuchni
plan 

5.600,00 zł.

wykonanie 
4.316,00 zł.
% wykonania 
     77,08 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono zlewozmywak kuchenny z rozdrabniaczem.

05/SP023

Szkoła Podstawowa Nr 23 – Zakup patelni elektrycznej
plan 

4.500,00 zł.

wykonanie 
4.292,70 zł.
% wykonania 
     95,39 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono patelnię elektryczną uchylną na stelażu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne





plan 
  500.000,00 zł.

wykonanie 
    500.000,00 zł.

% wykonania 
  100,00 % 

01/BNW/I/G

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku  (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)
plan 
  500.000,00 zł.

wykonanie 
    500.000,00 zł.

% wykonania 
  100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7”.

Rozdział 80104 – Przedszkola  





plan 
    3.269.908,20 zł.

wykonanie 
  3.031.379,76 zł.

% wykonania 
92,71 % 


w tym niewygasające 
   76.048,42 zł.

27/WIRI/I/G

Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
    2.051.000,00 zł.

wykonanie 
  2.020.233,19 zł.

% wykonania 
98,50 % 


w tym niewygasające 
   42.592,42 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono budowę przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na rozliczenie zadania.

05/WIRIII/I/G

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan 

41.820,00 zł.

wykonanie
    41.820,00 zł.
% wykonania 
100,00 % 


w tym niewygasające 
  33.456,00 zł.

W  ramach powyższego zadania w 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną sfinansowanie wykonania II etapu dokumentacji. 

07/WIRIII/I/G

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan 
  440.000,00 zł.

wykonanie 
    432.291,33 zł.

% wykonania 
   98,25 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową docieplenia budynku przedszkola.

Ponadto wykonano prace budowlane polegające na termomodernizacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i remontem dachu, wymianą instalacji odgromowej oraz zewnętrznymi robotami towarzyszącymi.  

09/WIRIII/I/G

Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan 
  200.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
      0,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku trwało przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego, warunków realizacji dokumentacji z wykorzystaniem wyposażenia w istniejącej placówce, warunków realizacji obiektu na działce czynnie funkcjonującego przedszkola, opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalenie lokalizacji placu zabaw dla dzieci.

Brak wykonania finansowego związany był z długotrwałymi ustaleniami warunków niezbędnych dla rozpoczęcia projektowania nowej siedziby obecnie funkcjonującego przedszkola. 
10/WIRIII/I/G

Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku przy ulicy Padlewskiego 2 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)
plan 
  530.088,20 zł.

wykonanie 
    530.088,20 zł.

% wykonania 
   100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano prace remontowe polegające na przebudowie pomieszczeń przedszkola na poradnię w zakresie obejmującym remont pomieszczeń przeznaczonych na gabinety specjalistyczne i sale rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. 

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 265.044,10 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

05/PR003

Miejskie Przedszkole Nr 3 – Zakup wyposażenia do kuchni
plan 

7.000,00 zł.

wykonanie 
6.947,04 zł.
% wykonania 
     99,24 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono obieraczkę do ziemniaków z separatorem obierzyn.

Rozdział 80110 - Gimnazja  





plan 

7.000,00 zł.

wykonanie 
7.000,00 zł.
% wykonania 
   100,00 % 

05/GM006

Gimnazjum Nr 6 – Zakup tablicy multimedialnej
plan 

7.000,00 zł.

wykonanie 
7.000,00 zł.
% wykonania 
   100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono tablicę interaktywną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność   





plan 

28.600,00 zł.

wykonanie
    25.058,82 zł.
% wykonania 
 87,62 % 

05/SP005

Szkoła Podstawowa Nr 5 - Realizacja projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”
plan 

28.600,00 zł.

wykonanie
    25.058,82 zł.
% wykonania 
 87,62 % 

W ramach realizacji projektu pn. „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w 2011 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, komputer przenośny oraz mobilną pracownię komputerową.

Projekt realizowany był przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA



plan 
    1.955.267,94 zł.

wykonanie 
  1.324.295,39 zł.

% wykonania 
  67,73 % 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 


plan 
  850.000,00 zł.

wykonanie 
    219.027,45 zł.

% wykonania 
    25,77 % 

29/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  450.000,00 zł.

wykonanie 
    19.027,45 zł.

% wykonania 
      4,23 %

W 2011 roku ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie zostało dofinansowane kwotą 19.027,45 zł.

34/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  200.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
       0,00 % 

W ramach realizacji ww. zadania w 2011 roku nie wydatkowano środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

04/WGMIII/I/G

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe  (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 
  200.000,00 zł.

wykonanie 
    200.000,00 zł.

% wykonania 
   100,00 % 

W 2011 roku ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie zostało dofinansowane kwotą 200.000,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień



plan 

105.267,94 zł.

wykonanie
  105.267,94 zł.
% wykonania 
100,00 % 

03/WIRIII/I/G

Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wytrzeźwień (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)
plan 

75.267,94 zł.

wykonanie
    75.267,94 zł.
% wykonania 
100,00 % 

W ramach powyższego zadania w  2011 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wentylacji mechanicznej Izby Wytrzeźwień oraz wykonano system nawiewu i wentylacji.
02/IW/G

Izba Wytrzeźwień  - Zakupy inwestycyjne
plan 

30.000,00 zł.

wykonanie
    30.000,00 zł.
% wykonania 
100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, program do windykacji „IZBA WYTRZEŹWIEŃ” oraz dokonano modernizacji telewizji przemysłowej – monitoringu. 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność



plan 
    1.000.000,00 zł.

wykonanie 
  1.000.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

02/BNW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Biuro Nadzoru Właścicielskiego) 

plan 
    1.000.000,00 zł.

wykonanie 
  1.000.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na doposażenie oddziałów Szpitala Świętej Trójcy (m.in. zakup sterylizatora, doposażenie oddziału Neonatologicznego, zakup sprzętu do znieczuleń do trzeciej sali operacyjnej, zakup stołu operacyjnego umożliwiającego wykonywanie prześwietleń RTG w trakcie operacji, doposażenie sali operacyjnej w sprzęt umożliwiający operacje okulistyczne, zakup karetki).  

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA



plan 

30.700,00 zł.

wykonanie
    30.629,46 zł.
% wykonania 
 99,77 % 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 



plan 

30.700,00 zł.

wykonanie
    30.629,46 zł.
% wykonania 
 99,77 % 

15/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Zakup serwera 
plan 

30.700,00 zł.

wykonanie
    30.629,46 zł.
% wykonania 
99,77 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono serwer, kserokopiarkę oraz pięć drukarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ



plan 
    4.445.000,00 zł.

wykonanie 
  4.445.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

w tym niewygasające 
     













    22.418,43 zł.
Rozdział 85305 – Żłobki





plan 
    4.445.000,00 zł.

wykonanie 
  4.445.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

w tym niewygasające 
     













    22.418,43 zł.
01/BNW/I/G

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (Biuro Nadzoru Właścicielskiego) 
plan 
    3.500.000,00 zł.

wykonanie 
  3.500.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa żłobka”.

06/WIRIII/I/G

Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 (Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)

plan 

 945.000,00 zł.

wykonanie
     945.000,00 zł.
% wykonania 
100,00 % 


w tym niewygasające 
      22.418,43 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przebudowano Żłobek Miejski Nr 3 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną i elektryczną oraz budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z odbiorem obiektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

plan 
    3.594.563,00 zł.

wykonanie 
 3.123.558,92 zł.

% wykonania 
 86,90 % 

w tym niewygasające 
     













  612.884,67 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

plan 

115.366,00 zł.

wykonanie
  112.266,00 zł.

% wykonania 
  97,31 % 

03/WGMIII/I/G

Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 

90,00 zł.

wykonanie
    90,00 zł.
% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono mapę do celów projektowych budowy oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora.

01/WKŚI/I/G

Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka (Wydział Kształtowania Środowiska)

plan 

62.976,00 zł.

wykonanie
    62.976,00 zł.
% wykonania 
100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację mającą na celu wydzielenie i określenie poszczególnych zlewni wód powierzchniowych, wykonanie obliczeń hydrologicznych i hydrogeologicznych wraz z charakterystyką warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz sporządzeniem wytycznych i warunków do projektowania i eksploatowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rejonie ul. Grabówka, na odcinku od oczyszczalni ścieków deszczowych Grabówka/Słoneczna do oczyszczalni ścieków deszczowych przy ulicy Grabówka (na wysokości posesji Grabówka 59).

10/WGMIII/I/G

Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 

40.000,00 zł.

wykonanie
    36.900,00 zł.
% wykonania 
92,25 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano tymczasowe odwodnienie skrzyżowania ul. Maszewskiej  i ul. Dobrzyńskiej.

14/WGMIII/I/G

Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 

12.300,00 zł.

wykonanie
    12.300,00 zł.
% wykonania 
100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano koncepcję odwodnienia terenu części osiedla Ciechomice ograniczonego ulicami: Ciechomicką, trasą im. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Miętową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 

plan 

 995.000,00 zł.

wykonanie
     991.938,76 zł.
% wykonania 
   99,69 % 

02/WGMIII/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 

 995.000,00 zł.

wykonanie
     991.938,76 zł.
% wykonania 
   99,69 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku:

· wykonano doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Bielska (skrzyżowanie z ul. Królewiecką i Ostatnią), 3. Maja (skrzyżowanie z ul. Piękną), Kilińskiego w rejonie MOZoo, Mostowa (w rejonie schodów od pomnika Broniewskiego do ul. Rybaki), Dobrzyńska (skrzyżowanie z ul. Medyczną),

· opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe przebudowy oświetlenia ul. Okrzei; budowy przyłączy zasilających oświetlenie ulic Jabłczyńskiej, Kamińskiej i Garleja,

· wykonano rozbudowę oświetlenia ulic: Janówek (9 punktów świetlnych), Lotników (1 punkt świetlny), Nizinna (6 punktów świetlnych),

· przebudowano istniejącą iluminację kopuły Katedry Starokatolickiej Kościoła Mariawitów (5 punktów świetlnych),   

· wybudowano nowe oświetlenie ulic: Batalionów Chłopskich, Przemysłowej oraz Miodowej. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 



plan 
    2.484.197,00 zł.

wykonanie 
 2.019.354,16 zł.

% wykonania 
 81,29 % 

w tym niewygasające 
     













  612.884,67 zł.
05/WGMIII/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 
5.000,00 zł.

wykonanie 
4.880,00 zł.

% wykonania 
 97,60 % 

W 2011 roku rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Obrońców Warszawy.

Wydatki poniesione w analizowanym okresie dotyczą wykonania map do celów projektowych, mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów.  
07/WGMIII/I/G

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 

35.000,00 zł.

wykonanie
     860,20 zł.
% wykonania 
  2,46 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 30.11.2011 roku, która nie została zrealizowana w terminie.

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczą opłaty przyłączeniowej. 

08/WGMIII/I/G

Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 
plan 

28.000,00 zł.

wykonanie
    27.060,00 zł.
% wykonania 
  96,64 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia. 

15/WGMIII/I/G

Budowa kontenerowej toalety publicznej (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 
plan 

40.000,00 zł.

wykonanie
    39.729,00 zł.
% wykonania 
  99,32 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono i zamontowano toaletę kontenerową oraz dokonano opłaty przyłączeniowej.  
30/WIRI/I/G

Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

 plan 
    1.337.000,00 zł.

wykonanie 
   907.781,10 zł.

% wykonania 
 67,90 % 

w tym niewygasające 
     













  385.929,00 zł.
W 2011 roku trwała realizacja umowy na wykonanie pomnika księcia Bolesława Krzywoustego, której termin wykonania uzależniony był od terminu zakończenia wykopaliskowych badań archeologicznych. Ponadto trwała realizacja umowy na pełnienie roli konsultanta i opracowanie opinii przy projektowaniu i realizacji pomnika księcia Bolesława Krzywoustego. Zawarto także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania działek przy ul. Piekarskiej wraz z budową cokołu pod pomnik księcia Bolesława Krzywoustego, towarzyszącą infrastrukturą oraz uwzględnieniem miejsca startowego dla paralotniarzy. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowania dokumentacji dotyczącej zagospodarowania działek przy ulicy Piekarskiej, wykonanie rzeźby oraz na wypłatę wynagrodzenia za pełnienie roli konsultanta.

25/WIRI/I/G

Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
   281.000,00 zł.

wykonanie 
   281.000,00 zł.

% wykonania 
100,00 % 

w tym niewygasające 
     













  226.955,67 zł.
W  ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano odnowienie miejsca upamiętnienia wizyty Jana Pawła II przy Hali Sportowo – Widowiskowej w Płocku. Ponadto zawarto umowę na wykonanie „Miejsca upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku z przyłączem elektroenergetycznym dla zasilania iluminacji zieleni, kubików i istniejącego obelisku oraz oświetleniem ciągów zielonych - mała architektura” z terminem zakończenia 31.05.2012 roku. 

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie robót.

52/WIRI/I/G

Budowa Parku 27 Dębów w Płocku  (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  392.197,00 zł.

wykonanie 
    392.043,86 zł.

% wykonania 
     99,96 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na budowę Parku 27 Dębów w Płocku z terminem zakończenia 30.06.2012 roku.

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczyły wykonania kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia oraz robót budowlanych. 

02/WSBIII/D/I/G

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego (Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu)
plan 
  366.000,00 zł.

wykonanie 
    366.000,00 zł.

% wykonania 
   100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup remontera  do naprawy nawierzchni asfaltowych oraz recyklera do wtórnej przeróbki asfaltu. 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 
  46.400,00 zł.

wykonanie 
  45.281,10 zł.

% wykonania 
   97,59 % 

Rozdział 92108 – Filharmonie orkiestry, chóry i kapele



plan 
  26.400,00 zł.

wykonanie 
  25.281,10 zł.

% wykonania 
   95,76 % 

03/WSBIII/D/I/G

Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury (Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu)
plan 
  26.400,00 zł.

wykonanie 
  25.281,10 zł.

% wykonania 
   95,76 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazana została dotacja celowa dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z przeznaczeniem na zakup organów Viscount Vivace 40 oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność



plan 
20.000,00 zł.

wykonanie 
20.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

01/WEKII/I/G

Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa (Wydział Edukacji i Kultury – Oddział Kultury)

plan 
20.000,00 zł.

wykonanie 
20.000,00 zł.

% wykonania 
 100,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przekazana została dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku.  

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

                      PRZYRODY 

plan 
  120.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
       0,00 % 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 

plan 
  120.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
       0,00 % 

36/WIRI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)
plan 
  120.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
       0,00 % 

W ramach realizacji zadania w 2011 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ekspozycji akwarystycznej w Pawilonie Dydaktycznym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Niewykonanie wydatków związane było z nieterminowym złożeniem przez wykonawcę faktury za wykonane roboty.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 






plan 
  10.325.188,84 zł.

wykonanie 
8.958.849,93 zł.

% wykonania 
 86,77 % 

w tym niewygasające 
     













  491.461,89 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
 

plan 
    6.215.586,57 zł.

wykonanie 
4.928.567,31 zł.

% wykonania 
 79,29 % 

w tym niewygasające 
     













  491.461,89 zł.

29/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)
plan 
    1.213.000,00 zł.

wykonanie 
1.001.179,64 zł.

% wykonania 
 82,54 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim.

Na powyższe zadanie pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,00 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000,00 zł.

Ponadto ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku ww. zadanie zostało dofinansowane kwotą 19.027,45 zł.

31/WIRI/I/G

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  704.645,00 zł.

wykonanie 
    704.644,77 zł.

% wykonania 
     99,99 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono realizację zadania tj. przebudowano obiekty Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2010 roku w wysokości 661.799,81 zł.
32/WIRI/I/G 

Hala sportowo - widowiskowa   (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

plan 
  538.450,00 zł.

wykonanie 
      34.479,41 zł.

% wykonania 
      6,40 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową systemu napowietrzania dla potrzeb usuwania dymu w budynku hali i doprowadzenia zasilania do siłowników z wpięciem ich do systemu alarmu pożarowego. Ponadto zawarto porozumienie na wykonanie montażu siatki mesh na konstrukcji stalowej budynku „Orlen Arena”.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane było z brakiem ostatecznych uzgodnień w sprawie gwarancji wykonawcy na prace wykonane przez podwykonawców.

34/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)
plan 
    1.804.316,57 zł.

wykonanie 
1.709.232,53 zł.

% wykonania 
 94,73 % 

w tym niewygasające 
     













  491.461,89 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku trwała realizacja umowy na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 1, z terminem zakończenia 30.04.2012 roku.

Na powyższe zadanie pozyskano środki zewnętrzne w wysokości  333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000,00 zł.

Środki niewygasające z 2011 roku przeznaczone zostaną na zakończenie realizacji zadania.

46/WIRI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)
plan 
  184.000,00 zł.

wykonanie 
    183.270,00 zł.

% wykonania 
     99,60 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”. 

63/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
            21,60 zł.

% wykonania 
      0,04 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.

64/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
       0,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy ulicy Padlewskiego z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

65/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12 – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 
plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
              0,00 zł.

% wykonania 
       0,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 12 z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

66/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
            35,60 zł.

% wykonania 
      0,07 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy Stadionie Borowiczki z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.

67/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Walecznych – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
            35,60 zł.

% wykonania 
      0,07 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy ulicy Walecznych z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.

68/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
            20,40 zł.

% wykonania 
      0,04 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy ulicy Batalionu „Parasol” z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.

69/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy Zespole Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
            49,50 zł.

% wykonania 
      0,10 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 2 z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.

70/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
            26,00 zł.

% wykonania 
      0,05 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy ulicy Na Skarpie z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.
71/WIRI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” przy ulicy Zamenhoffa – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
    50.000,00 zł.

wykonanie 
              5,40 zł.

% wykonania 
       0,01 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania, budowy i eksploatacji obiektu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” zlokalizowanego przy ulicy Zamenhoffa z terminem zakończenia 15.02.2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów urbanistycznych.

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu

plan 

89.010,00 zł.

wykonanie
  89.010,00 zł.
% wykonania                                                                                                                                                          100,00 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono i zamontowano na Stadionie Miejskim sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia, odbywającej się w lipcu 2011 roku, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej tj.: klatkę aluminiową do rzutu młotem i dyskiem oraz zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego.

11/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne  

plan 
    1.133.000,00 zł.

wykonanie 
1.111.974,34 zł.

% wykonania 
 98,14 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakończono roboty budowlane na obiekcie molo spacerowego oraz wykonano wszystkie instalacje i przyłącza.

Ponadto wykonano chodnik łączący pomost wejściowy molo z ciągiem pieszym biegnącym wzdłuż bulwaru wiślanego; zakupiono tablice informacyjne oraz znaki nakazu i zakazu ustalające zasady korzystania z obiektu, zakupiono i zamontowano ławki, kwietniki, i świetlówki.
13/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”

plan 
9.165,00 zł.

wykonanie 
8.600,00 zł.

% wykonania 
 93,84 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono specjalistyczny odkurzacz basenowy w celu zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno – epidemiologicznych na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.

02/CWS/G

Centrum Widowiskowo – Sportowe – Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia

plan 

90.000,00 zł.

wykonanie
  85.982,52 zł.
% wykonania                                                                                                                                                            95,54 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie do siłowni w Centrum Widowiskowo – Sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
 

plan 
    4.109.602,27 zł.

wykonanie 
4.030.282,62 zł.

% wykonania 
 98,07 % 

56/WIRI/I/G

Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku”   (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji) 

plan 
11.931,00 zł.

wykonanie 
9.544,80 zł.

% wykonania 
 80,00 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy kortów tenisowych na terenie stadionu.

04/WGMIII/I/G

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 
    2.345.000,00 zł.

wykonanie 
2.318.066,55 zł.

% wykonania 
 98,85 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku:

· opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla Parku Podolszyce Południe przy alei Jana Pawła II polegającą na wydzieleniu z już istniejącej dokumentacji II etapu realizacji inwestycji,

· opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji terenu Pasażu Vuka Karadzica,

· zagospodarowano teren w rejonie ulicy Krótkiej i H.A. Gradowskiego,

· wykonano zagospodarowanie terenu Parku Podolszyce Południe przy alei Jana Pawła  II – etap II,

· wykonano ogrodzenie Płockiego Parku Pamięci Katyń – Smoleńsk 2010 przy ulicy Krzywej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł.

Ze środków, które nie wygasły z upływem 2010 roku w wysokości 95.325,00 zł. zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy Alei Roguckiego i terenów przyległych.

09/WGMIII/I/G

Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych (Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych) 

plan 
  502.671,27 zł.

wykonanie 
    452.671,27 zł.

% wykonania 
     90,05 % 

W ramach powyższego zadania w 2011 roku wykonano 10 placów zabaw na terenie miasta Płocka tj. przy ulicy Gradowskiego 8, w rejonie między ulicą Bartniczą i ulicą Skłodowską, na osiedlu Łukasiewicza przy ulicy Królowej Jadwigi 2,  przy ulicy Gałczyńskiego 18/1, na osiedlu Ciechomice przy ulicy Miętowej, przy ulicy Żwirki i Wigury 3,  przy ulicy Morelowej, przy ulicy Dobrzyńskiej przy PCK, przy ulicy Popłacińskiej 42 oraz przy ulicy Otolińskiej 23). 

Ponadto opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe dwóch siłowni dla dorosłych w rejonie Jaru Abisynia i skweru Gradowskiego/Krótka, a także urządzono siłownię dla dorosłych w Jarze Abisynia.

04/BNW/I/G

Wisła Płock Spółka Akcyjna  (Biuro Nadzoru Właścicielskiego) 

plan 
 1.250.000,00 zł.

wykonanie 
 1.250.000,00 zł.

% wykonania 
 






100,00 % 

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA 


plan 

 61.955.973,86 zł.

wykonanie
 57.060.318,77 zł.
% wykonania 
 92,10 % 


w tym niewygasające 
3.605.554,29 zł.
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