                                                                                           Płock, dn. 12.01.2005 r.

Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starego Miasta.

   Proces Rewitalizacji Starego Miasta rozpoczął się w I poł. lat 90 – tych ubiegłego wieku. Poprzedzony był działaniami rewaloryzacyjnymi, prowadzonymi w latach 60 – tych, skierowanymi jedynie w sfery działań materialnych, podporządkowanych celowości przywrócenia i utrwalenia historycznie ukształtowanych walorów zespołu przestrzennego, jakim jest Starówka. Szczególnie interesujące były opracowania projektowe, tworzone       w latach 70 – tych, m. in. przez pracownię projektową BETEK w Płocku.

  Rewitalizacja nie jest celem samym w sobie, ale służy rozwojowi wielu obszarów życia społeczno – gospodarczego miasta. Dąży do wyprowadzenia terenu ze stanu kryzysowego, zdegradowanego na skutek niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej  oraz do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, warunków kształcenia, itp. Rewitalizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, skutecznie integrując aspekty przestrzenne, budowlano – inwestycyjne, społeczne, ekonomiczne, kulturalne      i ekologiczne w ramach jednego, zwartego i skoordynowanego procesu. 

  W ostatnich dwóch latach podjęto działania rewitalizacyjne w oparciu o cel szczegółowy „Ocalenie od dewastacji centrum miasta i przywrócenie właściwych mu funkcji centrum handlowo – usługowego o znaczeniu ogólnomiejskim oraz nadanie mu funkcji centrum turystycznego”.

Wytyczono następujące zadania realizacyjne :

1) zagospodarowanie nabrzeża Wisły :

a) na podstawie dotychczasowych koncepcji tworzony jest program zagospodarowania nabrzeża Wisły na odcinku od akwenu wodnego „Sobótka” do budynku Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dla jego potrzeb wskazano, w oparciu o opracowanie ekofizjograficzne, tereny korzystne dla zainwestowania. 

W programie proponuje się przebudowę portu jachtowego wraz z klubem „Morka”, określenie przebiegu i gabarytów ciągów pieszych z propozycjami rozwiązania nawierzchni i uwzględnieniem punktów widokowych, umocnienie                        i odwodnienie Skarpy, oświetlenie ciągów pieszych, małą architekturę i zieleń, miejsca parkingowe, komunikację mechaniczną na wysokości Jaru Kazimierza. 

W rejonie akwenu „Sobótka” proponuje się lokalizację małego portu jachtowego dla klubu żeglarskiego im. Teligi z funkcjami towarzyszącymi typu wypożyczalnia sprzętu wodnego, usługi gastronomiczne.   

Aktualnie zostały zrealizowane ścieżki piesze w rejonie Abisynii oraz droga dojazdowa od ul. Kazimierza Wielkiego, stanowiąca połączenie ulicy Kazimierza Wielkiego z nabrzeżem Wisły.

b) modernizacja Amfiteatru wraz z otoczeniem w zakresie :

- budowy zadaszenia, zaplecza, widowni oraz kolorystyki Amfiteatru,

doprowadzenia do obiektu instalacji : elektrycznych, wentylacyjnych, wodno – kanalizacyjnych, c. o., klimatyzacji,

- zagospodarowania zielenią i zabezpieczenia skarpy powyżej Amfiteatru,

doprowadzenia zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia ciągu pieszego przy Amfiteatrze.  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji – styczeń 2005 r.

2) ulica Tumska  :

- w latach 2002 – 2003 przeprowadzono konkurs architektoniczno – urbanistyczny na opracowanie „Koncepcji Rewaloryzacji ulicy Tumskiej.          Z autorem zwycięskiej pracy podpisano umowę na opracowanie projektu modernizacji ul. Tumskiej na I odcinku pomiędzy Pl. Narutowicza/                   ul. Kościuszki i ulicami Kwiatka/Kolegialną,

- działania inwestycyjne : przebudowa infrastruktury technicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarno – deszczowej, cieplnej, sieci kablowej średniego i niskiego napięcia, telekomunikacji wraz z przyłączami oraz przebudowa nawierzchni wraz z elementami małej architektury, która będzie poprzedzona badaniami archeologicznymi.

Planowane rozpoczęcie realizacji –  kwiecień 2005 r., 

- na podstawie Założeń do Programu Rewitalizacji Miasta Płocka opracowywane jest Studium wykonalności dla przebudowy i modernizacji        ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą. 

4) Plac Narutowicza – zostanie opracowana dokumentacja na modernizację/przebudowę placu pod kątem lokalizacji pomnika księcia Bolesława Krzywoustego. 

5) kwartały Śródmieścia :

 w ramach działań Agencji Rewitalizacji Starówki :

- oficyna tylna w zespole czterech budynków ul. Grodzkiej 4 – trwa proces projektowania nowego obiektu łączącego funkcje usługowo – mieszkalne,

- kamienica narożna przy Starym Rynku 7 – proces projektowania jest na ukończeniu ; przygotowywany jest wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę;

w ramach działań MTBS :

- planowana jest przebudowa zespołu budynków mieszkalno – usługowych         w pierzei  ul. Kwiatka – dla inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę ;

aktualnie inwestycja jest na etapie wyłaniania wykonawcy,

- dla terenu w granicach ulic Kwiatka, Bielskiej i Sienkiewicza (Złoty Róg) przygotowywany jest konkurs na jego zagospodarowanie wraz z projektem zabudowy ; 

Stary Rynek  :

- wykonano projekt uporządkowania i aktywizacji placu – Stary Rynek             w Płocku (autor : MBH Marek Hryniewicki Warszawa), zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – delegatura w Płocku, określający lokalizacje sezonowe i okazjonalne                   w poszczególnych strefach aktywności na płycie placu i konieczne zmiany          w obecnym zagospodarowaniu placu : w ramach inwestycji trwałych postulowany jest m. in. powrót do budowy podestu przed wejściem do Ratusza, przewidziany w rozwiązaniu konkursowym i w projekcie koncepcyjnym, budowa kiosku dla orkiestry w osi placu, realizacja zaplecz sanitarnych dla ogródków piwnych ; 

6) działania rewitalizacyjne prowadzone przez państwowe instytucje : remont Pałacu Biskupów stanowiącego siedzibę Sądu ;

7) działania rewitalizacyjne prowadzone przez prywatnych inwestorów : realizacje przy ul. Piekarskiej i Teatralnej.

   Po akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość korzystania ze środków przewidzianych na rewitalizację obszarów zdegradowanych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Odpowiednie zapisy znalazły się w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006.

   W 2004 r., na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, opracowano „Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Płocka”. Celem pracy było zgromadzenie podstawowych materiałów wyjściowych i dokonanie wstępnej oceny istniejących zasobów mieszkaniowych, zrealizowanych przed 1945 r. Informacje te pozwalają na wyodrębnienie w strukturze przestrzennej miasta terenów zdegradowanych, wymagających rewitalizacji lub takich, gdzie             w najbliższych latach trzeba będzie podjąć działania naprawcze. 

Oczywistym jest, że w pierwszej kolejności działania rewitalizacyjne  powinny  objąć obszar Starego Miasta. 

  Obecnie tworzony jest program Rewitalizacji Starego Miasta, który pozwoli „ukierunkować” wszelkie prace prowadzone w ramach rewitalizacji.                 W programie zostaną określone działania w zakresie sfer :

- przestrzennej

- społecznej

- ekonomicznej.

W początkowej fazie przygotowywania programu j.w. materiały opracowuje Urząd Miasta Płocka w zakresie :

1) dane ogólne o  mieście (zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka, sfera społeczna, podstawowe dane statystyczne dotyczące niniejszych sektorów),  

2) dokumenty strategiczne (m. in. plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, wieloletni plan inwestycyjny).

Pozostałe elementy programu, tj. :

1) wskaźniki bazowe (struktura lokalowa i własnościowa, struktura społeczna, aktywność gospodarcza),

2) wskaźniki monitorowania programu (wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania – wpływ pośredni, długofalowy)

będą opracowywane we współpracy z ekspertami w dziedzinie tworzenia programów rewitalizacji. 

   Do prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Płocka zostaną wykorzystane wnioski podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie. Propozycje wnioskodawców posłużą jako materiał wyjściowy dla ostatecznego wyłonienia terenów, które należy objąć rewitalizacją i ustalenia etapów planowanych działań w ramach rewitalizacji.

Dotychczas wpłynęły do tutejszego urzędu trzy wnioski :

- Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 6a w Płocku z prośbą  o  uwzględnienie  

w Programie Rewitalizacji obszaru, biegnącego ulicami : Dobrzyńska, Gałczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Gwardii Ludowej, Chopina do dworca PKP, tory kolejowe, Otolińska, Kilińskiego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej „Jerozolimska 5” przy ul. Jerozolimskiej 5              w Płocku z prośbą o uwzględnienie kamienicy przy ulicy j.w.,

- Współwłaścicieli kamienicy przy ul. Grodzkiej 15 w Płocku z prośbą                o ujęcie w programie znajdującej się w ich posiadaniu nieruchomości.  

Ponadto posiadamy informacje o kolejnych zainteresowanych możliwością włączenia się do programu, np. : Agencja Rewitalizacji Starówki. 

Lista potencjalnych wnioskodawców jest otwarta do czasu zakończenia prac nad programem.

   Zakończenie prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Płocka przewiduje się w I połowie 2005 roku.
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