OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych w tym opracowanie:
Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) w Płocku,
Etap II - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskami o wydanie decyzji - pozwoleń wodnoprawnych wraz z ich uzyskaniem.

2. Cel przedmiotu zamówienia
Uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa publicznych dróg powiatowych klasy Z - ulicy Kostrogaj i ulicy Wiadukt wraz z brakująca infrastrukturą" oraz zadania "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną, polegających na opracowaniu operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych.

3. Lokalizacja
Etap I – ulica Przemysłowa, ulica Kostrogaj i ulica Wiadukt w Płocku.
Etap II - Płockie Nabrzeże Wiślane na odcinku od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”.

4. Zakres przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych w tym opracowanie:
  Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) w Płocku
  Etap II - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.
2. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, 2180, z 2018r poz. 650, 710) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2018r. poz. 799 i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści operatu wodnoprawnego następujących informacji i dokumentów, w szczególności:
  a) wyszczególnienie powierzchni szczelnych, utwardzonych zanieczyszczonych (np. drogi, parkingi) z podziałem na ulice, niezanieczyszczonych (np. dachy), zielonych oraz pozostałych, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe (zestawienie powierzchni należy dokonać na podstawie map zasadniczych),
  b) wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, pisma administratorów odbiorników, do których wprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z urządzeń wodnych,
  c) policzenie odpływu rocznego z terenów szczelnych zanieczyszczonych,
  d) określenie czasu wyrażonego w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wraz podaniem źródła uzyskania danych z minimum ostatnich 5 lat i wyliczeniami,
  e) dokumentacja fotograficzna wylotów.
4. Na mapach zlewni zawierającymi nazwy ulic wykonanych w skali 1:500 i 1:2000 oznaczenie kanalizacji deszczowej i kierunku spływu kolorem zielonym oraz oznaczenie wylotów i urządzeń oczyszczających.
5. Wykonawca przed złożeniem do organu operatów wodnoprawnych przekaże Zamawiającemu operaty celem zaopiniowania.
6. Udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień, uzupełnień na etapie uzyskiwania decyzji wodnoprawnej.
7. Ostatni załącznik operatów winien zawierać całą korespondencję powstałą na etapie uzyskiwania decyzji wodnoprawnej (począwszy od kopii wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do kopii pozwolenia wodnoprawnego).
8. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie, na jego wniosek, stosownego pełnomocnictwa w zakresie koniecznym do należytego wykonania Umowy. Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu uwagę na konieczność zmodyfikowania treści pełnomocnictwa, jeżeli nie będzie ono odpowiadało przepisom prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone.
9. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wszelkie prawa osobiste i majątkowe autorskie do wykonanych opracowań i oświadcza, że przenosi autorskie prawa majątkowe mocą umowy, z chwilą ich powstania na Zamawiającego w następujący sposób: Zamawiający może korzystać z uzyskanych opracowań w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji budowli, w szczególności może utrwalać je i powielać, a także przekazywać poszczególne egzemplarze osobom trzecim.
10. Kompletną i ostateczną wersję operatu wodnoprawnego należy przekazać w trzech podpisanych egzemplarzach w wersji papierowej i trzech w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie:
  pdf – całość dokumentacji oraz dodatkowo w wersji jpg – pliki graficzne,
  doc, docx – pliki tekstowe
  xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne
  Układ plików i folderów na płycie CD/DVD winień odpowiadać układowi dokumentów w wersji papierowej operatu. Zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.
  Opracowaną dokumentację przekazuje Zamawiającemu nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania decyzji wodnoprawnej. Każdy z operatów wraz dokumentacją należy sporządzić w 3 egzemplarzach (nie licząc egzemplarzy przekazanych jednostkom opiniującym i uzgadniającym).
5. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla Etapu I i Etapu II, Strony ustalają następujący sposób:
1) Etap I – 3 miesiące od podpisania Umowy
2) Etap II – 4 miesiące od dnia podpisania Umowy
W powyższych terminach Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenia wodnoprawne.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.
2. Termin płatności – 30 dnia od daty otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego.

7. Materiały udostępnione przez Zamawiającego

Zamawiający udostępni:
1. Operat wodnoprawny na budowę i likwidację urządzeń wodnych tj. wylotów do rzeki Wisły w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną. Etap I odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”. Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego;
2. Decyzję nr 99/17/PZ.W z dnia 9 maja 2017 roku - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów do rzeki Wisły (W1, W2, W3, W4) oraz likwidację istniejących urządzeń wodnych tj. wylotów do rzeki Wisły;
3. Decyzję WKŚ-I-ZŚ.6220.62.2016KK z dnia 14 grudnia 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Zagospodarowanie terenu Płockiego nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną. Etap I odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”. Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego;
4. Dokumentację techniczną dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”;
5. Operat wodnoprawny związany z dokumentacją projektową zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w Płocku";
6. Dokumentację techniczną dla ul. Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i ulicy Wiadukt w Płocku.

 w celu wykorzystania przez Wykonawcę.